COPA DOS SONHOS

# AUDITORIA MESTRA
PÓS-MOTOR VISUAL 2.5D

Matriz operacional de 650 controles de validação

14 domínios • gates objetivos • inspeção humana • evidência reproduzível

| Baseline lógica | 5.9.3-R13.0 — PR #9 / codex/r13-futebol-cadenciado |
| --- | --- |
| SHA-256 baseline | 363d9a915a732ae99a889dab05e7f01485d58b140d64e4778ad8d5825f9818a8 |
| Candidata pós-2.5D | PREENCHER: versão • branch • commit • nome do HTML |
| SHA-256 candidata | PREENCHER antes de iniciar a execução |
| Data de emissão | 21 de julho de 2026 |
| Classificação | Protocolo de liberação — não equivale a resultado PASS |

Documento preparado para execução por Claude/Codex/equipe humana, com rastreabilidade por controle.

# 1. Finalidade e veredito de partida

Este documento não declara o motor visual 2.5D aprovado. Ele define a auditoria necessária para aprová-lo ou reprová-lo sem confundir estabilidade lógica com qualidade futebolística, visual e de uso. A baseline R13.0 possui evidência de 876/876 partidas consistentes, 25/25 cenários dirigidos e 13/13 verificações estáticas. Porém, o próprio resultado da baseline registrou que a revisão pixel a pixel em navegador real não havia sido executada. Portanto, os controles visuais, de câmera, atletas, VFX, mobile, acessibilidade e performance permanecem obrigatórios na candidata pós-2.5D.

# 2. Princípio de auditoria

Um item somente recebe PASS quando o comportamento existe no campo, é observável, reproduzível e possui evidência vinculada.

Existir uma variável, função, ID de marcação ou animação no código não é suficiente.

Um P0 visual pode bloquear a release mesmo com os gates lógicos verdes.

Nenhuma formação, estilo ou atributo pode receber regra especial de placar; respostas devem nascer de espaço, tempo, ocupação, risco e capacidade.

Toda correção P0 exige reexecução do conjunto afetado e, antes da release, repetição integral dos gates de regressão.

# 3. Decisão de liberação

| Nível | Regra | Waiver | Efeito |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 100% PASS; zero regressão lógica; zero crash; zero bloqueio mobile crítico. | Proibido | Qualquer FAIL = RELEASE BLOQUEADA |
| P1 | >=98% PASS e nenhuma falha sistêmica ou repetitiva. | Excepcional | Exige risco, dono, prazo e evidência de contenção |
| P2 | >=95% PASS. | Permitido | Pode entrar em backlog com impacto documentado |
| Baseline | 876 partidas + 25 cenários + 13 checks reexecutados na candidata. | Proibido | Qualquer divergência não explicada bloqueia |

# 4. Estados permitidos

| Estado | Definição |
| --- | --- |
| BASELINE R13.0 | Existe evidência anterior; precisa ser revalidado após o 2.5D. |
| PENDENTE 2.5D | Controle ainda não executado sobre a candidata. |
| PASS | Critério atingido e evidência anexada. |
| FAIL | Critério não atingido ou evidência contraditória. |
| BLOCKED | Execução impossível por falta de artefato, ambiente ou dado; não equivale a PASS. |
| N/A | Somente com justificativa técnica e aprovação do responsável da auditoria. |

# 5. Protocolo de execução

1. Congelar a candidata: Registrar branch, commit, nome, bytes e SHA-256. Nenhum resultado pode sobreviver a mudança de hash.

2. Executar integridade e determinismo: Falha P0 encerra a rodada; não se avança para polimento visual sobre núcleo instável.

3. Executar cenários dirigidos: Usar seeds fixas e galeria determinística para reproduzir bola, IA, goleiros, câmera e poses.

4. Executar observação humana: Gravar em 1.0x e, quando necessário, 0.5x; três observadores cegos nos gates de legibilidade.

5. Executar mobile e acessibilidade: Usar dispositivos/navegadores reais, retrato e paisagem; registrar árvore de acessibilidade.

6. Executar performance: Coletar traces, FPS, frame time, heap, listeners, timers e comportamento em sessão longa.

7. Corrigir por prioridade: P0 → repetição do domínio + gates relacionados; P1/P2 → regressão direcionada.

8. Repetir gate final: 876 partidas, 25 cenários, 13 checks e todos os P0 da matriz na versão/hash final.

# 6. Convenção de evidências

Estrutura recomendada: evidence/<versao>/<dominio>/<ID>/

resultado.json ou CSV

seed e configuração

vídeo/captura quando visual

console e trace quando técnico

observador, data e ambiente

commit da correção quando houver FAIL

# 7. Distribuição dos 650 controles

| Domínio | Itens | P0 | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Integridade | 35 | 26 | 9 | 0 |
| 2. Determinismo | 30 | 22 | 8 | 0 |
| 3. Cadência | 45 | 27 | 18 | 0 |
| 4. Bola e reinícios | 70 | 46 | 24 | 0 |
| 5. IA tática | 80 | 44 | 36 | 0 |
| 6. Formações e estilos | 55 | 29 | 26 | 0 |
| 7. Regras e goleiros | 55 | 31 | 24 | 0 |
| 8. Projeção e câmera | 50 | 28 | 19 | 3 |
| 9. Atletas | 45 | 21 | 19 | 5 |
| 10. Trajetórias e VFX | 45 | 18 | 19 | 8 |
| 11. UX | 50 | 13 | 35 | 2 |
| 12. Mobile | 35 | 18 | 15 | 2 |
| 13. Acessibilidade | 25 | 12 | 10 | 3 |
| 14. Performance | 30 | 11 | 16 | 3 |
| TOTAL | 650 | 346 | 278 | 26 |

# 8. Fontes e baseline técnica

Repositório: lucasmartinezbraga/copa-dos-sonhos.

PR draft #9: “R13.0: futebol observável, cadenciado e equilibrado”.

Branch de referência: codex/r13-futebol-cadenciado; head observado: 9600d71f5d24e83c048916968ae215de20456743.

Relatório: reports/R13.0-auditoria-futebol-humano.md.

Resultado: reports/R13.0-resultado-final.json.

Baseline declarada: 876/876 CONSISTENT; 17 formações; 7 estilos; 7,075 laterais/jogo; 0,805 impedimento/jogo; 1.0x normal; inspeção pixel-level marcada como não executada.

# 1. Integridade — 35 controles

P0 26 • P1 9 • P2 0  |  Estado inicial indica evidência herdada ou obrigação de execução na candidata.

| ID | Pri | Método | Controle e cenário | Evidência exigida | Critério de aceite | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-001 | P0 | MANUAL | Identidade única da candidata — Registrar versão, branch, commit, nome do HTML, tamanho e SHA-256 antes de qualquer teste. | manifesto de identidade + hash independente | Todos os campos preenchidos e hash reproduzido por duas ferramentas. | PENDENTE 2.5D |
| INT-002 | P0 | AUTO | Imutabilidade do artefato sob teste — Recalcular SHA-256 antes e depois da auditoria. | dois hashes com data/hora | Hashes idênticos; qualquer diferença invalida os resultados. | PENDENTE 2.5D |
| INT-003 | P0 | AUTO | Correspondência entre fonte e build — Gerar o HTML pelo processo oficial e comparar versão, módulos e manifesto. | log de build + inventário de módulos | Build termina sem erro e contém exatamente os módulos declarados. | PENDENTE 2.5D |
| INT-004 | P0 | DEV | Proibição de edição direta em dist — Verificar histórico e diff para confirmar que alterações vieram de src/. | diff de Git + log de build | Nenhuma mudança funcional exclusiva em dist/. | PENDENTE 2.5D |
| INT-005 | P0 | DIR | HTML autocontido — Abrir o arquivo sem servidor e sem rede. | vídeo de abertura offline + console | Jogo inicia e chega ao menu sem requisição externa obrigatória. | BASELINE R13.0 |
| INT-006 | P0 | DIR | Ausência de erro fatal no console — Percorrer fluxo completo do menu ao pós-jogo. | export do console | Zero uncaught exception, unhandled rejection ou erro que interrompa fluxo. | PENDENTE 2.5D |
| INT-007 | P0 | AUTO | Consistência transacional da partida — Executar lote canônico completo e validar estado final. | JSON de auditoria por seed | 100% das partidas em estado CONSISTENT. | BASELINE R13.0 |
| INT-008 | P0 | AUTO | Preservação das 876 partidas de referência — Repetir 578 formações, 98 estilos e 200 diversas. | relatório consolidado + sementes | 876/876 concluídas; nenhuma regressão de gate lógico. | BASELINE R13.0 |
| INT-009 | P0 | AUTO | Sincronia placar-eventos-estatísticas — Comparar cada gol e anulação entre placar, log, narração e estatística. | trilha de eventos por partida | Uma única contabilização por evento e totais finais iguais. | PENDENTE 2.5D |
| INT-010 | P0 | AUTO | Sincronia posse-portador-bola — Amostrar estado em jogo corrido, reinício e disputa. | telemetria de posse e coordenadas | Nenhum estado impossível: dois portadores, bola controlada sem dono ou dono distante. | PENDENTE 2.5D |
| INT-011 | P0 | DIR | Limpeza de estado entre partidas — Jogar partidas consecutivas sem recarregar a página. | vídeo + snapshot de variáveis | Sem herança de placar, eventos, VFX, posições ou temporizadores. | PENDENTE 2.5D |
| INT-012 | P0 | AUTO | Limpeza de papéis temporários — Forçar escanteios, faltas, pênaltis e laterais em sequência. | dump de papéis antes/depois | Papéis especiais zerados ao terminar cada reinício. | PENDENTE 2.5D |
| INT-013 | P0 | DIR | Integridade do torneio — Completar grupos, mata-mata, prorrogação e final. | save + vídeo do chaveamento | Classificados, confrontos e campeão correspondem aos resultados. | PENDENTE 2.5D |
| INT-014 | P0 | DIR | Integridade do draft — Completar draft com 10/11 jogadores, reservas e reroll. | vídeo + estado serializado | Não trava, não duplica atleta e sempre permite concluir elenco válido. | PENDENTE 2.5D |
| INT-015 | P1 | AUTO | Integridade de formação — Salvar e reabrir cada uma das 17 formações. | snapshot antes/depois | Posições, titulares, reservas e instruções preservados. | PENDENTE 2.5D |
| INT-016 | P0 | DIR | Integridade de táticas — Alternar mentalidade, estilo e instruções durante a partida. | timeline de alterações | Mudanças persistem, afetam somente o esperado e não corrompem o motor. | PENDENTE 2.5D |
| INT-017 | P0 | DIR | Integridade de substituições — Executar substituição normal, múltipla e no intervalo. | log de escalação + vídeo | Jogador sai uma vez, entra uma vez e posição fica válida. | PENDENTE 2.5D |
| INT-018 | P1 | AUTO | Integridade de cartões e suspensões — Gerar cartões em sequência de jogos de torneio. | relatório disciplinar | Cartões acumulam e suspendem conforme regra definida, sem duplicação. | PENDENTE 2.5D |
| INT-019 | P0 | DIR | Integridade de prorrogação — Produzir empate eliminatório. | vídeo + relógio de jogo | Tempo extra inicia, encerra e atualiza resultado corretamente. | PENDENTE 2.5D |
| INT-020 | P0 | DIR | Integridade de disputa por pênaltis — Levar confronto a pênaltis com alternadas. | sequência de cobranças | Ordem, placar e encerramento obedecem regra; sem loop infinito. | PENDENTE 2.5D |
| INT-021 | P0 | DIR | Integridade do salvamento — Salvar em menu, pré-jogo e entre fases. | arquivos de save + checksum | Save é criado, listado e reaberto sem perda de dados. | PENDENTE 2.5D |
| INT-022 | P1 | DIR | Compatibilidade de save anterior — Abrir save suportado da versão anterior. | log de migração | Migra sem corromper; incompatibilidade deve ser explicada e bloqueada com segurança. | PENDENTE 2.5D |
| INT-023 | P1 | DIR | Falha segura em save corrompido — Alterar propositalmente o conteúdo do save. | vídeo do erro + console | Jogo recusa o arquivo, explica o problema e mantém o estado atual. | PENDENTE 2.5D |
| INT-024 | P1 | AUTO | Inventário de assets embutidos — Listar imagens, fontes, áudios e dados usados pelo build. | manifesto de assets | Nenhuma referência ausente, duplicada indevidamente ou órfã crítica. | PENDENTE 2.5D |
| INT-025 | P1 | AUTO | Integridade de nomes e bandeiras — Percorrer todas as seleções e elencos expostos. | relatório de chaves inválidas | Zero nome vazio, bandeira quebrada ou chave sem correspondência. | PENDENTE 2.5D |
| INT-026 | P1 | AUTO | Integridade de posições de jogador — Validar titulares e reservas contra posições permitidas. | lista de incompatibilidades | Nenhum jogador fica sem posição renderizável ou fora do campo por dado inválido. | PENDENTE 2.5D |
| INT-027 | P0 | AUTO | Integridade do relógio — Testar tempo normal, acréscimos, intervalo e pausas. | timeline de relógio | Relógio é monotônico, não salta para trás e encerra cada período uma vez. | PENDENTE 2.5D |
| INT-028 | P0 | DIR | Integridade de reinício após gol — Marcar gol válido e reiniciar. | vídeo + coordenadas | Todos voltam a posições válidas; posse e placar corretos; VFX limpo. | PENDENTE 2.5D |
| INT-029 | P0 | DIR | Integridade de reinício após anulação — Gerar impedimento ou falta que anule gol. | vídeo + log | Placar não muda; evento de anulação aparece uma vez; jogo reinicia corretamente. | PENDENTE 2.5D |
| INT-030 | P0 | AUTO | Ausência de teleporte lógico — Medir deslocamentos de bola e atletas entre frames. | relatório de deltas espaciais | Nenhum deslocamento supera limite físico sem estado explícito de reposicionamento. | BASELINE R13.0 |
| INT-031 | P0 | AUTO | Ausência de entidade duplicada — Monitorar IDs de bola, atletas e goleiros durante 20 partidas. | inventário por frame | Exatamente uma bola e um objeto visual por atleta ativo. | PENDENTE 2.5D |
| INT-032 | P1 | DIR | Recuperação após pausa longa — Pausar por cinco minutos e retomar. | vídeo + memória antes/depois | Retoma no mesmo estado, sem aceleração acumulada ou perda de input. | PENDENTE 2.5D |
| INT-033 | P0 | DIR | Recuperação após troca de aba — Ocultar a aba durante jogo e retornar. | vídeo + timeline visibilitychange | Sem salto de vários segundos, loop duplicado ou dessincronia. | PENDENTE 2.5D |
| INT-034 | P0 | AUTO | Encerramento limpo da partida — Finalizar por tempo normal, prorrogação e pênaltis. | contagem de callbacks finais | Evento de fim dispara uma vez e bloqueia novas ações de jogo. | PENDENTE 2.5D |
| INT-035 | P1 | MANUAL | Rastreabilidade de release — Relacionar cada alteração 2.5D a commit, controle e evidência. | matriz de rastreabilidade | 100% dos P0 e P1 possuem commit e evidência vinculados. | PENDENTE 2.5D |

# 2. Determinismo — 30 controles

P0 22 • P1 8 • P2 0  |  Estado inicial indica evidência herdada ou obrigação de execução na candidata.

| ID | Pri | Método | Controle e cenário | Evidência exigida | Critério de aceite | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DET-001 | P0 | AUTO | Repetição da mesma seed — Rodar a mesma partida dez vezes no mesmo ambiente. | hash do log por execução | Eventos e resultado idênticos nas dez execuções. | BASELINE R13.0 |
| DET-002 | P0 | AUTO | Repetição entre sessões — Fechar e reabrir o navegador antes de repetir a seed. | hashes antes/depois | Saída lógica idêntica. | PENDENTE 2.5D |
| DET-003 | P0 | AUTO | Repetição após rebuild sem mudança — Gerar dois builds consecutivos da mesma fonte. | hashes do build e dos logs | Build e resultados idênticos. | PENDENTE 2.5D |
| DET-004 | P0 | AUTO | Separação RNG lógica/visual — Ativar e desativar VFX, sombras e rastro. | comparação de logs lógicos | Resultado e sequência de eventos não mudam por opção visual. | PENDENTE 2.5D |
| DET-005 | P0 | AUTO | Velocidade não altera resultado — Repetir seed em 1.0x, 1.8x e 3.6x. | hash lógico por velocidade | Mesmo resultado, eventos e decisões; apenas tempo de apresentação muda. | PENDENTE 2.5D |
| DET-006 | P0 | AUTO | Pausa não altera resultado — Pausar em cinco instantes predefinidos. | comparação de timeline | Saída lógica igual à execução sem pausa. | PENDENTE 2.5D |
| DET-007 | P0 | AUTO | Troca de aba não altera resultado — Ocultar a aba em instantes predefinidos. | hash lógico | Saída lógica permanece idêntica. | PENDENTE 2.5D |
| DET-008 | P0 | AUTO | FPS não altera resultado — Executar com limite de 30, 60 e 120 FPS. | hash lógico + frame log | Mesmo resultado e eventos em todos os limites. | PENDENTE 2.5D |
| DET-009 | P0 | AUTO | Resolução não altera resultado — Executar desktop, tablet e mobile com mesma seed. | hash lógico | Geometria visual pode mudar; lógica e placar não. | PENDENTE 2.5D |
| DET-010 | P0 | AUTO | Orientação não altera resultado — Rotacionar retrato/paisagem durante a mesma seed. | hash lógico | Nenhuma decisão lógica é afetada. | PENDENTE 2.5D |
| DET-011 | P0 | AUTO | Input de UI isolado do RNG — Abrir abas de estatística e tática durante a partida. | comparação de logs | A navegação de UI não consome aleatoriedade do motor. | PENDENTE 2.5D |
| DET-012 | P1 | AUTO | Narração isolada do RNG — Ativar/desativar ou rolar narração. | hash lógico | Sem alteração de eventos ou resultado. | PENDENTE 2.5D |
| DET-013 | P1 | AUTO | Áudio isolado do RNG — Ativar/desativar áudio. | hash lógico | Sem alteração lógica. | PENDENTE 2.5D |
| DET-014 | P0 | AUTO | Salvar e carregar preserva seed — Salvar no intervalo e continuar em nova sessão. | comparação do segundo tempo | Segundo tempo idêntico ao fluxo contínuo. | PENDENTE 2.5D |
| DET-015 | P0 | AUTO | Substituição reproduzível — Aplicar mesma substituição no mesmo instante. | log pós-substituição | Sequência posterior idêntica. | PENDENTE 2.5D |
| DET-016 | P0 | AUTO | Mudança tática reproduzível — Aplicar mesma instrução no mesmo segundo. | log de decisões | Sequência posterior idêntica. | PENDENTE 2.5D |
| DET-017 | P0 | AUTO | Ordem estável de entidades — Comparar ordem de atualização de atletas entre execuções. | trace de IDs por tick | Ordem de processamento é estável ou explicitamente normalizada. | PENDENTE 2.5D |
| DET-018 | P1 | DIR | Empates de decisão resolvidos por regra — Forçar dois alvos com pontuação igual. | trace do seletor | Desempate usa regra determinística documentada. | PENDENTE 2.5D |
| DET-019 | P0 | AUTO | Timestamps lógicos estáveis — Comparar tempo de cada evento em execuções idênticas. | CSV de eventos | Timestamps lógicos iguais dentro de tolerância de um tick. | PENDENTE 2.5D |
| DET-020 | P0 | AUTO | Deltas espaciais estáveis — Comparar coordenadas amostradas a cada segundo. | telemetria espacial | Diferença máxima abaixo de 0,01 unidade lógica. | PENDENTE 2.5D |
| DET-021 | P1 | DIR | Determinismo de rebotes — Forçar chute na trave e desvio com seed fixa. | vídeo + coordenadas | Mesmo vetor de rebote em execuções idênticas. | PENDENTE 2.5D |
| DET-022 | P1 | DIR | Determinismo de disputa aérea — Forçar cruzamento com mesmos participantes. | trace de decisão | Vencedor e trajetória idênticos com mesma seed. | PENDENTE 2.5D |
| DET-023 | P1 | DIR | Determinismo de goleiro — Repetir cenário de defesa, soco e saída. | trace do goleiro | Mesma decisão e ponto de contato. | PENDENTE 2.5D |
| DET-024 | P0 | DIR | Determinismo de impedimento — Repetir corrida e passe na linha. | frame do passe + decisão | Mesma decisão e mesmo atleta identificado. | BASELINE R13.0 |
| DET-025 | P1 | AUTO | Determinismo de acréscimos — Repetir partida com mesmos eventos de interrupção. | tempo de acréscimo | Mesmo acréscimo em todas as execuções. | PENDENTE 2.5D |
| DET-026 | P1 | AUTO | Determinismo de pênaltis — Repetir disputa completa com seed fixa. | sequência de cobranças | Mesma ordem, lado, resultado e encerramento. | PENDENTE 2.5D |
| DET-027 | P0 | AUTO | Determinismo da matriz de formações — Reexecutar amostra neutra de 578 partidas. | comparação agregada e por seed | Todas as assinaturas individuais e agregadas reproduzidas. | BASELINE R13.0 |
| DET-028 | P0 | AUTO | Determinismo da matriz de estilos — Reexecutar 98 partidas. | comparação por seed | Todas as assinaturas reproduzidas. | BASELINE R13.0 |
| DET-029 | P0 | AUTO | Determinismo da amostra diversa — Reexecutar 200 partidas. | comparação por seed | Todas as assinaturas reproduzidas. | BASELINE R13.0 |
| DET-030 | P0 | AUTO | Determinismo após minificação — Comparar build de desenvolvimento e produção. | hash de eventos | Mesmo comportamento lógico. | PENDENTE 2.5D |

# 3. Cadência — 45 controles

P0 27 • P1 18 • P2 0  |  Estado inicial indica evidência herdada ou obrigação de execução na candidata.

| ID | Pri | Método | Controle e cenário | Evidência exigida | Critério de aceite | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAD-001 | P0 | AUTO+VIS | Saída curta: duração da fase — Observar goleiro e primeira linha iniciando sob pressão moderada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | timeline de fases + vídeo | A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente. | BASELINE R13.0 |
| CAD-002 | P0 | AUTO+VIS | Saída curta: aceleração contextual — Observar goleiro e primeira linha iniciando sob pressão moderada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | velocidade média de bola/atletas + vídeo | Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante. | BASELINE R13.0 |
| CAD-003 | P1 | VIS | Saída curta: micro-pausas de decisão — Observar goleiro e primeira linha iniciando sob pressão moderada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | clipe de 20–30 s em 1.0x | Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-004 | P0 | AUTO+VIS | Saída curta: reação coletiva — Observar goleiro e primeira linha iniciando sob pressão moderada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | telemetria das linhas + vídeo | Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-005 | P1 | PAINEL HUMANO | Saída curta: legibilidade humana — Observar goleiro e primeira linha iniciando sob pressão moderada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | avaliação cega de 3 observadores | Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-006 | P0 | AUTO+VIS | Circulação no meio: duração da fase — Observar posse estabilizada entre zagueiros, volantes e meias, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | timeline de fases + vídeo | A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-007 | P0 | AUTO+VIS | Circulação no meio: aceleração contextual — Observar posse estabilizada entre zagueiros, volantes e meias, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | velocidade média de bola/atletas + vídeo | Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-008 | P1 | VIS | Circulação no meio: micro-pausas de decisão — Observar posse estabilizada entre zagueiros, volantes e meias, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | clipe de 20–30 s em 1.0x | Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-009 | P0 | AUTO+VIS | Circulação no meio: reação coletiva — Observar posse estabilizada entre zagueiros, volantes e meias, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | telemetria das linhas + vídeo | Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-010 | P1 | PAINEL HUMANO | Circulação no meio: legibilidade humana — Observar posse estabilizada entre zagueiros, volantes e meias, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | avaliação cega de 3 observadores | Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-011 | P0 | AUTO+VIS | Progressão pelo corredor: duração da fase — Observar lateral, ponta e meia avançando por um lado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | timeline de fases + vídeo | A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-012 | P0 | AUTO+VIS | Progressão pelo corredor: aceleração contextual — Observar lateral, ponta e meia avançando por um lado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | velocidade média de bola/atletas + vídeo | Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-013 | P1 | VIS | Progressão pelo corredor: micro-pausas de decisão — Observar lateral, ponta e meia avançando por um lado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | clipe de 20–30 s em 1.0x | Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-014 | P0 | AUTO+VIS | Progressão pelo corredor: reação coletiva — Observar lateral, ponta e meia avançando por um lado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | telemetria das linhas + vídeo | Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-015 | P1 | PAINEL HUMANO | Progressão pelo corredor: legibilidade humana — Observar lateral, ponta e meia avançando por um lado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | avaliação cega de 3 observadores | Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-016 | P0 | AUTO+VIS | Ataque posicional: duração da fase — Observar equipe instalada contra bloco organizado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | timeline de fases + vídeo | A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-017 | P0 | AUTO+VIS | Ataque posicional: aceleração contextual — Observar equipe instalada contra bloco organizado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | velocidade média de bola/atletas + vídeo | Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-018 | P1 | VIS | Ataque posicional: micro-pausas de decisão — Observar equipe instalada contra bloco organizado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | clipe de 20–30 s em 1.0x | Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-019 | P0 | AUTO+VIS | Ataque posicional: reação coletiva — Observar equipe instalada contra bloco organizado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | telemetria das linhas + vídeo | Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-020 | P1 | PAINEL HUMANO | Ataque posicional: legibilidade humana — Observar equipe instalada contra bloco organizado, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | avaliação cega de 3 observadores | Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-021 | P0 | AUTO+VIS | Transição ofensiva: duração da fase — Observar recuperação com espaço e defesa adversária desorganizada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | timeline de fases + vídeo | A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente. | BASELINE R13.0 |
| CAD-022 | P0 | AUTO+VIS | Transição ofensiva: aceleração contextual — Observar recuperação com espaço e defesa adversária desorganizada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | velocidade média de bola/atletas + vídeo | Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante. | BASELINE R13.0 |
| CAD-023 | P1 | VIS | Transição ofensiva: micro-pausas de decisão — Observar recuperação com espaço e defesa adversária desorganizada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | clipe de 20–30 s em 1.0x | Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-024 | P0 | AUTO+VIS | Transição ofensiva: reação coletiva — Observar recuperação com espaço e defesa adversária desorganizada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | telemetria das linhas + vídeo | Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-025 | P1 | PAINEL HUMANO | Transição ofensiva: legibilidade humana — Observar recuperação com espaço e defesa adversária desorganizada, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | avaliação cega de 3 observadores | Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-026 | P0 | AUTO+VIS | Transição defensiva: duração da fase — Observar perda da bola com jogadores à frente, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | timeline de fases + vídeo | A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-027 | P0 | AUTO+VIS | Transição defensiva: aceleração contextual — Observar perda da bola com jogadores à frente, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | velocidade média de bola/atletas + vídeo | Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-028 | P1 | VIS | Transição defensiva: micro-pausas de decisão — Observar perda da bola com jogadores à frente, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | clipe de 20–30 s em 1.0x | Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-029 | P0 | AUTO+VIS | Transição defensiva: reação coletiva — Observar perda da bola com jogadores à frente, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | telemetria das linhas + vídeo | Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-030 | P1 | PAINEL HUMANO | Transição defensiva: legibilidade humana — Observar perda da bola com jogadores à frente, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | avaliação cega de 3 observadores | Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-031 | P0 | AUTO+VIS | Pressão alta: duração da fase — Observar equipe tentando recuperar perto da área rival, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | timeline de fases + vídeo | A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-032 | P0 | AUTO+VIS | Pressão alta: aceleração contextual — Observar equipe tentando recuperar perto da área rival, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | velocidade média de bola/atletas + vídeo | Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-033 | P1 | VIS | Pressão alta: micro-pausas de decisão — Observar equipe tentando recuperar perto da área rival, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | clipe de 20–30 s em 1.0x | Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-034 | P0 | AUTO+VIS | Pressão alta: reação coletiva — Observar equipe tentando recuperar perto da área rival, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | telemetria das linhas + vídeo | Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-035 | P1 | PAINEL HUMANO | Pressão alta: legibilidade humana — Observar equipe tentando recuperar perto da área rival, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | avaliação cega de 3 observadores | Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-036 | P0 | AUTO+VIS | Bloco médio: duração da fase — Observar linhas compactas aguardando no meio-campo, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | timeline de fases + vídeo | A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-037 | P0 | AUTO+VIS | Bloco médio: aceleração contextual — Observar linhas compactas aguardando no meio-campo, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | velocidade média de bola/atletas + vídeo | Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-038 | P1 | VIS | Bloco médio: micro-pausas de decisão — Observar linhas compactas aguardando no meio-campo, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | clipe de 20–30 s em 1.0x | Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-039 | P0 | AUTO+VIS | Bloco médio: reação coletiva — Observar linhas compactas aguardando no meio-campo, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | telemetria das linhas + vídeo | Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-040 | P1 | PAINEL HUMANO | Bloco médio: legibilidade humana — Observar linhas compactas aguardando no meio-campo, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | avaliação cega de 3 observadores | Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-041 | P0 | AUTO+VIS | Bloco baixo: duração da fase — Observar equipe protegendo a própria área, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | timeline de fases + vídeo | A fase dura tempo suficiente para ser reconhecida, sem congelar ou se prolongar artificialmente. | BASELINE R13.0 |
| CAD-042 | P0 | AUTO+VIS | Bloco baixo: aceleração contextual — Observar equipe protegendo a própria área, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | velocidade média de bola/atletas + vídeo | Acelera quando surge espaço real e desacelera quando o espaço fecha; não usa velocidade constante. | BASELINE R13.0 |
| CAD-043 | P1 | VIS | Bloco baixo: micro-pausas de decisão — Observar equipe protegendo a própria área, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | clipe de 20–30 s em 1.0x | Existem ajustes corporais e leitura de jogo, mas nenhuma parada sem causa superior a 0,8 s. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-044 | P0 | AUTO+VIS | Bloco baixo: reação coletiva — Observar equipe protegendo a própria área, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | telemetria das linhas + vídeo | Ao mudar a fase, ao menos duas linhas reagem de forma coordenada dentro de 1,2 s lógicos. | PENDENTE 2.5D |
| CAD-045 | P1 | PAINEL HUMANO | Bloco baixo: legibilidade humana — Observar equipe protegendo a própria área, em velocidade normal 1.0x, com câmera e VFX definitivos. | avaliação cega de 3 observadores | Pelo menos 2 de 3 identificam corretamente a fase e a intenção principal sem consultar logs. | PENDENTE 2.5D |

# 4. Bola e reinícios — 70 controles

P0 46 • P1 24 • P2 0  |  Estado inicial indica evidência herdada ou obrigação de execução na candidata.

| ID | Pri | Método | Controle e cenário | Evidência exigida | Critério de aceite | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOL-001 | P0 | AUTO+VIS | Bola controlada orientada ao corpo — Portador muda direção em baixa e alta velocidade. | ângulo corpo/bola por frame + vídeo | Divergência acima de 45° em menos de 2% das amostras controladas. | BASELINE R13.0 |
| BOL-002 | P0 | VIS | Contato real no passe curto — Passe de até 12 m com receptor frontal. | frame do contato | Bola sai do pé no frame de ação, sem lacuna nem antecipação visível. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-003 | P0 | VIS | Contato real no passe longo — Lançamento acima de 25 m. | frame do contato + trajetória | Origem coincide com pé de apoio/ação e não com centro do avatar. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-004 | P0 | AUTO+VIS | Passe rasteiro desacelera — Passe de 15–25 m em gramado livre. | curva velocidade-tempo | Velocidade diminui progressivamente; não desliza em velocidade constante. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-005 | P0 | DIR | Passe de primeira — Receptor devolve sem domínio completo. | vídeo em 0,5x | Animação e novo vetor começam no contato; sem teleporte para o pé. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-006 | P0 | DIR | Domínio orientado — Recepção com espaço lateral. | vídeo + coordenadas | Primeiro toque prepara a direção escolhida e mantém distância plausível do corpo. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-007 | P0 | DIR | Domínio sob pressão — Recepção com defensor a menos de 2 m. | vídeo + estado da disputa | Toque pode escapar ou proteger; nunca cola instantaneamente no pé. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-008 | P0 | DIR | Bola espirrada em dividida — Dois atletas chegam simultaneamente. | vídeo + vetor pós-contato | Vetor deriva dos movimentos e do ponto de contato; posse não é atribuída antes da resolução. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-009 | P0 | DIR | Desvio defensivo — Bloqueio de passe ou chute. | antes/depois do vetor | Trajetória muda no ponto do defensor e pode sair do campo naturalmente. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-010 | P0 | DIR | Rebote no gramado — Bola aérea quica antes da recepção. | altura e velocidade por frame | Quica com perda de energia e segunda altura menor. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-011 | P0 | DIR | Rebote na trave — Chute atinge poste. | ponto de impacto + vetor | Rebate do ponto visível da trave, sem atravessar ou inverter arbitrariamente. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-012 | P0 | DIR | Rebote no travessão — Chute alto atinge travessão. | ponto de impacto + arco | Altura e profundidade respeitam o travessão 2.5D. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-013 | P0 | VIS | Bola aérea no terço distante — Lançamento alto próximo à arquibancada visual. | vídeo da projeção | A bola permanece dentro do teto de projeção do palco; não invade arquibancada. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-014 | P0 | DIR | Cruzamento em arco — Cruzamento de linha de fundo. | trajetória amostrada | Altura cresce e cai; não é segmento linear. | BASELINE R13.0 |
| BOL-015 | P1 | DIR | Chute colocado — Finalização com alvo lateral. | trajetória e velocidade | Curva/diagonal coerente e desaceleração menor que passe. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-016 | P1 | DIR | Chute forte rasteiro — Finalização frontal de média distância. | velocidade inicial e contato | Velocidade superior ao passe; bola mantém contato visual correto. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-017 | P0 | DIR | Chute alto com arco — Finalização alta de fora da área. | altura por frame | Curva vertical contínua; não sobe em linha reta nem muda de altura abruptamente. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-018 | P0 | DIR | Cabeceio direcionado — Cruzamento com atacante em movimento. | frame cabeça/bola | Vetor muda no contato da cabeça e segue direção corporal plausível. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-019 | P0 | AUTO | Bola sem dono — Após corte parcial e rebote. | tempo sem posse + proximidade | Pode existir bola livre; nenhum atleta é marcado portador até alcance físico. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-020 | P0 | AUTO+VIS | Recuperação física da posse — Atleta alcança bola livre. | distância no frame de aquisição | Posse só muda quando distância e tempo de contato são plausíveis. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-021 | P0 | DIR | Detecção de saída lateral por passe errado — Passe junto à linha ultrapassa completamente o limite. | coordenadas + evento | Lateral marcado no primeiro tick após a bola cruzar integralmente a linha. | BASELINE R13.0 |
| BOL-022 | P0 | DIR | Detecção de saída por domínio ruim — Primeiro toque leva a bola para fora. | vídeo + último toque | Reposição concedida ao adversário do último tocador. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-023 | P0 | DIR | Detecção de saída por dividida — Disputa empurra a bola para fora. | log de contatos | Último contato define a posse do lateral. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-024 | P0 | DIR | Detecção de saída por corte — Defensor corta passe pela lateral. | vídeo + evento | Gera lateral, não tiro de meta ou continuidade artificial. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-025 | P1 | AUTO+VIS | Origem do arremesso — Bola sai em cinco pontos diferentes da linha. | coordenada de saída/reposição | Reposição ocorre no ponto equivalente, limitado apenas por regra documentada. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-026 | P1 | AUTO | Cobrador correto — Lateral em ambos os lados e terços. | ID do cobrador | Escolhe atleta elegível e próximo, sem goleiro ou jogador adversário. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-027 | P1 | DIR | Distância de segurança — Adversário pressiona o cobrador. | distâncias no momento da cobrança | Oponentes respeitam distância mínima definida até a bola entrar. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-028 | P0 | DIR | Trajetória do arremesso — Cobrança curta, média e longa. | arco por frame | Bola nasce nas mãos/posição de cobrança, possui arco e cai no receptor ou espaço. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-029 | P0 | DIR | Continuidade após lateral — Receptor domina ou disputa. | vídeo pós-reposição | Fluxo retorna ao jogo corrido sem teleporte, pausa longa ou posse automática indevida. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-030 | P0 | AUTO | Frequência natural de laterais — Executar amostra diversa de 200 jogos. | média por partida | Entre 5 e 16 laterais/jogo, sem concentração anormal em uma formação. | BASELINE R13.0 |
| BOL-031 | P0 | DIR | Concessão correta de escanteio — Defensor toca por último antes da linha de fundo. | último contato + evento | Escanteio concedido ao ataque; nenhum tiro de meta simultâneo. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-032 | P1 | VIS | Origem no quadrante correto — Saída pela esquerda e direita. | frame da cobrança | Bola posicionada no lado correspondente. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-033 | P1 | VIS | Corridas pré-cobrança — Marcação mista com atacantes na área. | clipe anterior à cobrança | Há disputa por espaço; atletas não ficam estáticos ou sobrepostos. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-034 | P0 | AUTO | Limite de defensores atacando — Equipe com zagueiros altos. | contagem de jogadores avançados | No máximo dois defensores atacam a área e há defesa de descanso. | BASELINE R13.0 |
| BOL-035 | P0 | DIR | Decisão do goleiro no cruzamento — Cobranças fechada e aberta. | trace de decisão | Sai, soca ou fica conforme trajetória e tráfego; não teleporta. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-036 | P0 | DIR | Segunda bola de escanteio — Corte parcial para entrada da área. | vídeo + posse | Bola permanece viva e jogadores reagem; papéis especiais são limpos. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-037 | P0 | AUTO | Conversão de escanteios — Amostra neutra e diversa. | taxa de gols/corners | Participação em gols dentro de 2%–18%; alvo de referência R13 entre 2,78% e 4,67%. | BASELINE R13.0 |
| BOL-038 | P1 | DIR | Transição após corte — Defesa recupera e contra-ataca. | vídeo de 10 s após corte | Jogadores de descanso protegem o contra-ataque; sem reset artificial. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-039 | P0 | DIR | Concessão correta de tiro de meta — Atacante toca por último antes da linha de fundo. | último contato + evento | Tiro de meta, nunca escanteio. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-040 | P1 | AUTO+VIS | Reposicionamento para tiro de meta — Equipes em bloco alto e baixo. | mapa de posições | Jogadores assumem estrutura coerente sem teleporte visível. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-041 | P1 | DIR | Saída curta do goleiro — Zagueiro livre próximo. | trace de escolha | Goleiro pode escolher opção curta e bola percorre fisicamente o trajeto. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-042 | P1 | DIR | Saída longa do goleiro — Pressão alta fecha opções curtas. | trajetória + decisão | Lançamento tem arco e alvo espacial coerente. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-043 | P1 | AUTO | Bola em jogo no tiro de meta — Cobrança executada. | momento de ativação | Pressão e disputa começam quando a bola entra em jogo, conforme regra adotada. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-044 | P1 | AUTO | Frequência de tiros de meta — Amostra diversa. | média por partida | Sem colapso estatístico; referência inicial próxima de 7,71/jogo. | BASELINE R13.0 |
| BOL-045 | P1 | VIS | Continuidade após tiro de meta — Recepção curta ou disputa longa. | clipe de 8 s | Sem corte de câmera, pausa ou posse forçada. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-046 | P0 | DIR | Concessão e local da falta — Falta em cinco zonas do campo. | coordenada da infração/reposição | Cobrança nasce no ponto da infração dentro de tolerância de 1 m lógico. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-047 | P0 | VIS | Câmera unificada de falta — Falta direta e indireta. | vídeo da transição | Permanece no palco 2.5D; não há corte para perspectiva antiga. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-048 | P0 | AUTO+VIS | Barreira posicionada — Falta frontal e lateral. | distância bola-barreira | Distância regulamentar visual e jogadores não sobrepostos. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-049 | P1 | DIR | Escolha entre chute e passe — Distância curta, média e longa. | trace de decisão | Decisão responde a ângulo, distância, atributo e estado do jogo. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-050 | P0 | DIR | Trajetória da falta direta — Cobrança por cima e ao redor da barreira. | curva 3D projetada | Arco e curva contínuos; bola não atravessa barreira. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-051 | P1 | VIS | Reação da barreira — Chute direto. | clipe em 0,5x | Jogadores saltam/reagem no momento da cobrança, sem antecipação grosseira. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-052 | P1 | DIR | Segunda bola de falta — Defesa rebate para a entrada da área. | vídeo pós-rebote | Jogo continua com bola livre e reorganização real. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-053 | P1 | DIR | Falta ofensiva em bola parada — Atacante comete infração na disputa. | evento e reinício | Ataque perde a posse; gol subsequente é anulado se aplicável. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-054 | P0 | VIS | Câmera unificada de pênalti — Gerar pênalti durante partida. | vídeo da transição | Cena usa palco 2.5D e mantém identidade visual do jogo. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-055 | P0 | AUTO+VIS | Posicionamento pré-cobrança — Batedor, goleiro e demais atletas. | mapa de posições | Todos ocupam posições legais sem sobreposição. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-056 | P0 | VIS | Contato do chute no pênalti — Cobrança em diferentes lados. | frame do contato | Bola sai no contato do pé e não teleporta. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-057 | P0 | DIR | Mergulho do goleiro — Cobranças altas e baixas. | pose, sombra e ponto de defesa | Goleiro possui ação própria, alcança fisicamente ou é vencido. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-058 | P0 | DIR | Rebote de pênalti em jogo — Defesa ou trave em tempo normal. | vídeo pós-impacto | Bola segue viva e jogadores entram somente quando permitido. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-059 | P0 | AUTO | Encerramento na disputa por pênaltis — Cobrança defendida ou na trave. | estado da disputa | Sem rebote jogável; placar de pênaltis atualiza uma vez. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-060 | P0 | AUTO | Ordem de batedores — Disputa chega a alternadas. | lista de batedores | Ordem válida, sem repetição antes de todos elegíveis cobrarem. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-061 | P1 | DIR | Saída inicial da partida — Início do primeiro tempo. | posições + primeiro toque | Equipes em campos corretos; relógio inicia com a bola em jogo. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-062 | P1 | DIR | Saída do segundo tempo — Após intervalo. | posse e lados | Lados e equipe de saída obedecem regra definida. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-063 | P0 | DIR | Saída após gol — Após gol válido. | vídeo completo | Equipe que sofreu reinicia; placar já atualizado; VFX não interfere. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-064 | P1 | VIS | Estrutura após saída — Passe para trás e pressão adversária. | clipe de 10 s | Linhas expandem gradualmente, sem corrida caótica ao mesmo ponto. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-065 | P1 | AUTO | Sem chute impossível da saída — Jogador tenta ação direta. | decisão e trajetória | Ação respeita capacidade e regra; não gera atalho de gol recorrente. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-066 | P1 | DIR | Bola exatamente sobre a linha lateral — Centro da bola tangencia a linha. | coordenada subpixel | Permanece em jogo até cruzar integralmente o limite definido. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-067 | P1 | DIR | Bola exatamente sobre a linha de fundo — Centro da bola tangencia a linha. | coordenada subpixel | Permanece em jogo até cruzar integralmente. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-068 | P0 | DIR | Saída no encontro lateral/linha de fundo — Bola cruza próximo à bandeirinha. | trajeto + último toque | Classificação usa o primeiro limite cruzado e último toque. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-069 | P0 | DIR | Desvio múltiplo antes da saída — Bola toca em três atletas. | cadeia de contatos | Último contato válido define a reposição. | PENDENTE 2.5D |
| BOL-070 | P0 | DIR | Bola fora durante vantagem — Falta ocorre e bola sai logo depois. | timeline da vantagem | Motor decide falta ou reposição uma vez, sem eventos concorrentes. | PENDENTE 2.5D |

# 5. IA tática — 80 controles

P0 44 • P1 36 • P2 0  |  Estado inicial indica evidência herdada ou obrigação de execução na candidata.

| ID | Pri | Método | Controle e cenário | Evidência exigida | Critério de aceite | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IA-001 | P0 | AUTO+VIS | Compactação vertical do bloco — Ataque circula da defesa ao terço final. | distância entre linhas | Bloco ajusta profundidade sem buracos sistemáticos acima de 18 m entre linhas adjacentes. | BASELINE R13.0 |
| IA-002 | P0 | AUTO+VIS | Compactação horizontal — Bola alterna entre corredor esquerdo, centro e direito. | largura das linhas | Equipe desliza para o lado da bola e mantém lado oposto protegido por dentro. | PENDENTE 2.5D |
| IA-003 | P0 | AUTO | Linha defensiva coordenada — Passador rival sob e sem pressão. | amplitude de profundidade | Linha sobe/recua em conjunto; taxa de desconexão dentro do gate. | BASELINE R13.0 |
| IA-004 | P0 | AUTO+VIS | Lateral acompanha a linha — Bola no lado oposto e atacante aberto. | profundidade do lateral | Não mantém atacante em condição por atraso recorrente sem motivo. | PENDENTE 2.5D |
| IA-005 | P0 | AUTO+VIS | Volante protege zona central — Zagueiro sai para pressionar. | ocupação da zona abandonada | Volante ou defensor cobre a zona antes de o rival explorar o corredor central. | PENDENTE 2.5D |
| IA-006 | P1 | DIR | Ponta acompanha lateral — Lateral adversário ultrapassa. | vídeo + referência | Ponta reage conforme estilo/mentalidade; ausência de acompanhamento deve gerar compensação. | PENDENTE 2.5D |
| IA-007 | P1 | AUTO+VIS | Lado oposto fecha por dentro — Ataque progride pelo corredor lateral. | posições do lado fraco | Extremo e lateral opostos estreitam sem abandonar completamente a largura. | PENDENTE 2.5D |
| IA-008 | P0 | AUTO | Defesa de descanso — Ataque posiciona muitos jogadores à frente. | quantidade e posição atrás da bola | Mantém proteção mínima coerente com mentalidade. | PENDENTE 2.5D |
| IA-009 | P0 | DIR | Linha de cinco temporária — Adversário ocupa última linha com quatro atacantes. | mudança estrutural | Volante/lateral recua por ocupação espacial, não por nome da formação. | PENDENTE 2.5D |
| IA-010 | P1 | DIR | Retorno à estrutura-base — Sobrecarga adversária termina. | timeline estrutural | Equipe desfaz linha de cinco gradualmente e sem trocar IDs de forma errada. | PENDENTE 2.5D |
| IA-011 | P0 | AUTO+VIS | Proteção do corredor central — Rival possui dois meias entrelinhas. | mapa de sombras de passe | Ao menos um volante ou zagueiro controla a zona e linha de passe. | PENDENTE 2.5D |
| IA-012 | P0 | DIR | Proteção do corredor lateral — Rival cria 2x1 contra lateral. | vídeo + distâncias | Cobertura chega por ponta, volante ou zagueiro antes de cruzamento livre recorrente. | PENDENTE 2.5D |
| IA-013 | P1 | DIR | Proteção da entrada da área — Cruzamento é cortado parcialmente. | ocupação após corte | Defesa mantém jogador para segunda bola. | PENDENTE 2.5D |
| IA-014 | P0 | AUTO+VIS | Recuo diante de corrida nas costas — Atacante acelera e passador tem tempo. | profundidade da linha | Linha recua proporcionalmente antes do passe, sem recuo infinito. | PENDENTE 2.5D |
| IA-015 | P0 | AUTO+VIS | Subida com passador pressionado — Passador rival de costas e sob pressão. | movimento da linha | Linha encurta em bloco e pode gerar impedimento orgânico. | BASELINE R13.0 |
| IA-016 | P1 | AUTO | Escalonamento natural dos zagueiros — Bola em corredor lateral. | diferença de profundidade | Pequeno escalonamento, sem linha perfeitamente rígida nem buraco excessivo. | PENDENTE 2.5D |
| IA-017 | P0 | DIR | Cobertura do zagueiro que salta — Zagueiro pressiona entrelinhas. | mapa de posições | Parceiro e volante fecham profundidade e corredor do passe. | PENDENTE 2.5D |
| IA-018 | P0 | DIR | Proteção contra terceiro homem — Passe apoia e devolve em profundidade. | vídeo da sequência | Defesa acompanha a devolução e não persegue somente a bola. | PENDENTE 2.5D |
| IA-019 | P1 | AUTO+VIS | Reação a inversão longa — Bola muda de corredor em passe longo. | tempo de basculação | Bloco oposto reage antes da recepção ou dentro de 1,5 s lógicos. | PENDENTE 2.5D |
| IA-020 | P0 | DIR | Estrutura após bola parada — Escanteio ou falta é afastado. | mapa de recomposição | Papéis temporários desaparecem e linhas se reorganizam. | PENDENTE 2.5D |
| IA-021 | P0 | AUTO | Marcador a distância útil — Atacante recebe entrelinhas. | distância marcador-ameaça | Média dentro do gate e nenhuma associação acima de 20 m contada como cobertura. | BASELINE R13.0 |
| IA-022 | P0 | AUTO | Marcador do lado do gol — Atacante central próximo à área. | posição relativa ao gol | Cobertura pelo lado do gol acima de 70% nas ameaças relevantes. | BASELINE R13.0 |
| IA-023 | P0 | AUTO+VIS | Controle do corredor de passe — Atacante sem bola entre defensor e gol. | interseção defensor-linha de passe | Defensor reduz linha de passe mesmo sem colar no atacante. | PENDENTE 2.5D |
| IA-024 | P0 | DIR | Cobertura secundária — Primeiro marcador é driblado. | distância do segundo defensor | Segundo defensor entra em condição de intervenção sem abrir corredor central. | PENDENTE 2.5D |
| IA-025 | P0 | DIR | Transferência de marcação — Atacante cruza zonas lateral/central. | IDs de referência por tempo | Referência passa entre setores sem dois defensores perseguirem indefinidamente. | PENDENTE 2.5D |
| IA-026 | P1 | AUTO+VIS | Não seguir atacante irrelevante — Atacante recua para longe do gol. | movimento do defensor | Defensor preserva estrutura quando a perseguição criaria espaço perigoso. | PENDENTE 2.5D |
| IA-027 | P0 | DIR | Marcação de dois atacantes centrais — Dupla ocupa entre zagueiros e volantes. | mapa de coberturas | Ambos controlados por referências distintas ou zona compartilhada com sobra. | PENDENTE 2.5D |
| IA-028 | P1 | DIR | Marcação de ponta aberto — Ponta fixa amplitude. | posição lateral/zagueiro | Lateral controla distância e orientação sem abrir meio. | PENDENTE 2.5D |
| IA-029 | P0 | DIR | Marcação no segundo pau — Cruzamento vindo do lado oposto. | posição antes do cruzamento | Defensor do lado fraco acompanha atacante ou protege zona de finalização. | PENDENTE 2.5D |
| IA-030 | P1 | DIR | Marcação em rebote — Chute bloqueado volta à área. | reação após rebote | Defesa atualiza ameaça e não mantém referências antigas. | PENDENTE 2.5D |
| IA-031 | P1 | VIS | Marcação sem colisão de atletas — Dois defensores convergem. | vídeo próximo | Não ocupam exatamente o mesmo ponto por mais de 0,3 s. | PENDENTE 2.5D |
| IA-032 | P1 | AUTO | Sobra defensiva — Ataque possui igualdade numérica na última linha. | quantidade de defensores livres | Quando possível, um defensor preserva cobertura em vez de todos marcarem homem a homem. | PENDENTE 2.5D |
| IA-033 | P1 | DIR | Ameaça recém-entrada — Substituto entra e ocupa zona perigosa. | tempo para nova referência | IA reconhece e ajusta marcação em até 2 s lógicos. | PENDENTE 2.5D |
| IA-034 | P0 | DIR | Troca de posição ofensiva — Ponta e meia trocam corredores. | transferência de referências | Defesa reage à posição real, não ao rótulo original. | PENDENTE 2.5D |
| IA-035 | P0 | AUTO+VIS | Sobrecarga 4-2-4 por ocupação — Quatro atacantes ocupam última linha. | taxa de ameaça descoberta | Resposta ocorre sem condição hard-coded e taxa permanece dentro do gate. | BASELINE R13.0 |
| IA-036 | P1 | DIR | Gatilho por passe para trás — Rival recua ao zagueiro. | timeline do pressionador | Pressão aumenta conforme estilo e distância, sem todos abandonarem zonas. | PENDENTE 2.5D |
| IA-037 | P0 | DIR | Gatilho por domínio ruim — Receptor perde controle. | tempo de reação | Jogador próximo acelera e cobertura fecha passe seguinte. | PENDENTE 2.5D |
| IA-038 | P0 | DIR | Gatilho por recepção de costas — Meia recebe voltado para o próprio gol. | abordagem e sombra | Pressionador chega pelo lado correto e bloqueia giro/passe perigoso. | PENDENTE 2.5D |
| IA-039 | P1 | AUTO+VIS | Pressão orientada para lateral — Portador próximo ao corredor. | ângulo de abordagem | Abordagem usa linha lateral como defensor adicional. | PENDENTE 2.5D |
| IA-040 | P0 | AUTO | Segundo homem fecha passe — Primeiro jogador pressiona. | ocupação da linha de passe | Companheiro fecha opção curta em vez de atacar a mesma bola. | PENDENTE 2.5D |
| IA-041 | P0 | AUTO | Terceiro homem protege profundidade — Pressão alta com linha subida. | posição do terceiro defensor | Mantém proteção contra passe vertical. | PENDENTE 2.5D |
| IA-042 | P0 | DIR | Abandono da pressão vencida — Rival rompe primeira linha. | mudança de fase | Equipe recua e reorganiza; não persegue em fila. | PENDENTE 2.5D |
| IA-043 | P1 | AUTO | Intensidade coerente com estilo — Comparar pressão, equilibrado e bloco baixo. | ações de pressão por zona | Pressão alta pressiona mais no campo rival; bloco baixo concentra no próprio terço. | BASELINE R13.0 |
| IA-044 | P1 | AUTO+VIS | Pressão sem stamina infinita — Sequência longa de posse rival. | velocidade e frequência ao longo do tempo | Intensidade varia e não permanece máxima continuamente. | PENDENTE 2.5D |
| IA-045 | P1 | DIR | Pressão após saída de meta — Rival escolhe passe curto. | mapa de encaixes | Atacantes fecham opções proporcionalmente, sem teleporte de estrutura. | PENDENTE 2.5D |
| IA-046 | P1 | AUTO+VIS | Amplitude na construção — Posse com zagueiros. | largura de laterais/pontas | Equipe abre o campo conforme formação e estilo. | PENDENTE 2.5D |
| IA-047 | P0 | AUTO | Apoio curto ao portador — Portador sem opção frontal. | número de linhas de passe próximas | Ao menos uma opção de apoio aparece sem amontoamento. | PENDENTE 2.5D |
| IA-048 | P1 | AUTO+VIS | Ocupação entrelinhas — Meias atacam espaço entre meio e defesa. | mapa de recepções | Jogadores alternam altura e não formam uma única linha. | PENDENTE 2.5D |
| IA-049 | P0 | DIR | Ataque à profundidade — Passador tem tempo e atacante inicia corrida. | sincronia corrida/passe | Corrida começa antes do passe, podendo gerar condição ou impedimento orgânico. | PENDENTE 2.5D |
| IA-050 | P1 | DIR | Terceiro homem ofensivo — Apoio devolve para corredor livre. | sequência de três jogadores | Movimento do terceiro jogador cria linha real de progressão. | PENDENTE 2.5D |
| IA-051 | P1 | DIR | Inversão de corredor — Lado da bola está congestionado. | trace de decisão | IA considera lado oposto e executa passe viável, não giro instantâneo. | PENDENTE 2.5D |
| IA-052 | P1 | DIR | Ultrapassagem do lateral — Ponta recebe por dentro. | corrida sem bola | Lateral ataca corredor externo quando há cobertura. | PENDENTE 2.5D |
| IA-053 | P1 | DIR | Diagonal do ponta — Lateral mantém amplitude. | movimento ponta/lateral | Ponta ocupa meio espaço ou área sem colidir com centroavante. | PENDENTE 2.5D |
| IA-054 | P0 | AUTO | Presença na área proporcional — Ataque chega à linha de fundo. | contagem na área/defesa de descanso | Quantidade de atacantes responde à mentalidade sem abandonar totalmente a transição. | PENDENTE 2.5D |
| IA-055 | P0 | DIR | Escolha entre passe, cruzamento e chute — Portador no terço final com opções variadas. | scores de decisão | Escolha reflete ângulo, pressão, companheiros e atributos; sem ação dominante fixa. | PENDENTE 2.5D |
| IA-056 | P0 | DIR | Primeiro passe após recuperação — Bola recuperada no próprio terço. | trace de opções | Pode assegurar posse ou acelerar conforme espaço e estilo. | PENDENTE 2.5D |
| IA-057 | P1 | AUTO+VIS | Corridas de apoio na transição — Recuperação com superioridade. | trajetórias de três jogadores | Portador recebe opções em largura, profundidade e apoio. | PENDENTE 2.5D |
| IA-058 | P0 | AUTO | Proteção contra contra-ataque — Equipe perde bola com laterais altos. | jogadores atrás da bola | Defesa de descanso fecha centro antes de perseguir portador. | PENDENTE 2.5D |
| IA-059 | P1 | DIR | Contra-pressão imediata — Perda no terço final. | ações nos primeiros 3 s | Jogadores próximos pressionam e outros protegem saídas. | PENDENTE 2.5D |
| IA-060 | P0 | DIR | Abandono da contra-pressão — Rival supera o primeiro cerco. | mudança de fase | Equipe recua para bloco; não mantém perseguição caótica. | PENDENTE 2.5D |
| IA-061 | P1 | AUTO+VIS | Recomposição do lado oposto — Perda após inversão. | trajetória dos jogadores distantes | Lado fraco fecha por dentro e protege profundidade. | PENDENTE 2.5D |
| IA-062 | P0 | DIR | Decisão do portador no contra-ataque — Portador com 2x2 e 3x2. | trace da decisão | Conduz, passa ou finaliza conforme vantagem real. | PENDENTE 2.5D |
| IA-063 | P0 | DIR | Temporização defensiva — Defensor isolado contra dois atacantes. | movimento do defensor | Recua e fecha linha de passe até chegada de cobertura, em vez de bote suicida recorrente. | PENDENTE 2.5D |
| IA-064 | P1 | AUTO | Retorno de atacantes — Perda prolongada. | distância percorrida na recomposição | Atacantes retornam conforme função e estilo; ninguém fica permanentemente desligado. | PENDENTE 2.5D |
| IA-065 | P1 | DIR | Transição após defesa do goleiro — Goleiro encaixa e vê espaço. | decisão de distribuição | Pode acelerar com lançamento ou esperar reorganização. | PENDENTE 2.5D |
| IA-066 | P1 | AUTO+VIS | Resposta a vantagem no placar — IA vence após 70 minutos. | mudança de risco/estrutura | Reduz risco de forma gradual, sem parar de atacar completamente. | PENDENTE 2.5D |
| IA-067 | P0 | AUTO+VIS | Resposta a desvantagem — IA perde após 70 minutos. | mudança de presença ofensiva | Aumenta risco e presença sem desmontar toda a defesa. | PENDENTE 2.5D |
| IA-068 | P0 | DIR | Resposta a expulsão própria — Equipe fica com dez. | nova estrutura | Reorganiza funções e preserva zonas essenciais. | PENDENTE 2.5D |
| IA-069 | P1 | DIR | Resposta a expulsão adversária — Rival fica com dez. | ocupação territorial | Explora superioridade sem criar regra de gol artificial. | PENDENTE 2.5D |
| IA-070 | P1 | DIR | Resposta a lesão/substituição — Jogador-chave sai. | redistribuição de funções | Novo jogador assume função compatível; equipe não mantém referência inexistente. | PENDENTE 2.5D |
| IA-071 | P0 | DIR | Resposta a mudança de formação rival — Usuário troca 4-3-3 para 4-2-4. | ajuste espacial da IA | IA reage à nova ocupação, não ao nome do esquema. | PENDENTE 2.5D |
| IA-072 | P1 | DIR | Resposta a sobrecarga lateral repetida — Rival ataca o mesmo lado três vezes. | ajustes de cobertura | IA aumenta proteção local sem abandonar lado oposto por completo. | PENDENTE 2.5D |
| IA-073 | P1 | DIR | Resposta a bola longa repetida — Rival usa lançamentos nas costas. | profundidade e pressão no passador | Linha recua ou pressiona origem, reduzindo repetição do mesmo dano. | PENDENTE 2.5D |
| IA-074 | P1 | DIR | Resposta a bloco baixo rival — Rival fecha área. | circulação e largura | IA amplia, troca corredor e busca entrelinhas; não chuta de qualquer lugar sempre. | PENDENTE 2.5D |
| IA-075 | P0 | DIR | Resposta a pressão alta rival — Saída curta é bloqueada. | decisão de saída | Alterna apoio, terceiro homem ou jogo direto conforme risco. | PENDENTE 2.5D |
| IA-076 | P0 | AUTO | Ausência de ação impossível — Amostrar todas as decisões em 200 jogos. | lista de decisões sem caminho físico | Zero passe/chute/interceptação sem trajetória ou alcance válido. | PENDENTE 2.5D |
| IA-077 | P0 | AUTO | Ausência de ação dominante — Comparar distribuição de ações por zona. | histograma de decisões | Nenhuma ação concentra participação anormal sem justificativa tática. | PENDENTE 2.5D |
| IA-078 | P1 | AUTO | Atributos influenciam sem determinar — Comparar atleta alto e baixo atributo em cenário igual. | probabilidades e resultados | Melhor atleta tem vantagem estatística, mas não sucesso garantido. | PENDENTE 2.5D |
| IA-079 | P0 | DIR | Contexto supera rótulo — Trocar posição nominal mantendo mesma ocupação física. | decisões comparadas | IA responde à geometria, não apenas ao nome da posição/formação. | PENDENTE 2.5D |
| IA-080 | P1 | AUTO | Explicabilidade de decisão crítica — Registrar chute, passe-chave, bote e saída do goleiro. | trace com fatores e pontuações | Cada decisão crítica apresenta fatores suficientes para reprodução e diagnóstico. | PENDENTE 2.5D |

# 6. Formações e estilos — 55 controles

P0 29 • P1 26 • P2 0  |  Estado inicial indica evidência herdada ou obrigação de execução na candidata.

| ID | Pri | Método | Controle e cenário | Evidência exigida | Critério de aceite | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOR-001 | P0 | AUTO+VIS | 3-4-3: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-002 | P0 | AUTO | 3-4-3: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-003 | P0 | AUTO+VIS | 4-2-4: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-004 | P0 | AUTO | 4-2-4: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-005 | P1 | AUTO+VIS | 4-5-1: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-006 | P0 | AUTO | 4-5-1: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-007 | P1 | AUTO+VIS | 3-5-2: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-008 | P0 | AUTO | 3-5-2: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-009 | P1 | AUTO+VIS | 5-2-3: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-010 | P0 | AUTO | 5-2-3: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-011 | P1 | AUTO+VIS | 4-1-2-1-2: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-012 | P0 | AUTO | 4-1-2-1-2: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-013 | P1 | AUTO+VIS | 4-3-3: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-014 | P0 | AUTO | 4-3-3: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-015 | P1 | AUTO+VIS | 3-1-4-2: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-016 | P0 | AUTO | 3-1-4-2: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-017 | P1 | AUTO+VIS | 4-4-2: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-018 | P0 | AUTO | 4-4-2: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-019 | P1 | AUTO+VIS | 4-1-4-1: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-020 | P0 | AUTO | 4-1-4-1: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-021 | P1 | AUTO+VIS | 4-3-1-2: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-022 | P0 | AUTO | 4-3-1-2: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-023 | P1 | AUTO+VIS | 4-2-2-2: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-024 | P0 | AUTO | 4-2-2-2: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-025 | P1 | AUTO+VIS | 5-3-2: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-026 | P0 | AUTO | 5-3-2: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-027 | P1 | AUTO+VIS | 4-3-2-1: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-028 | P0 | AUTO | 4-3-2-1: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-029 | P1 | AUTO+VIS | 4-2-3-1: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-030 | P0 | AUTO | 4-2-3-1: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-031 | P1 | AUTO+VIS | 3-4-2-1: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-032 | P0 | AUTO | 3-4-2-1: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-033 | P0 | AUTO+VIS | 5-4-1: estrutura-base — Iniciar partida neutra com atletas de laboratório e observar posse, defesa e reinícios. | mapas médios de posição + vídeo | Onze atletas ocupam funções distintas, sem amontoamento sistemático ou posição fora do campo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-034 | P0 | AUTO | 5-4-1: transições e equilíbrio — Executar mandos espelhados e duas seeds contra todas as demais formações. | PPG, saldo, ameaças e transições | Nenhuma dominância fora dos limites; transições preservam cobertura compatível com o desenho. | BASELINE R13.0 |
| FOR-035 | P1 | AUTO+PAINEL | Equilibrado: identidade observável — Comparar 28 aparições neutras e clipes cegos; identidade esperada: alternância razoável entre circulação, pressão e proteção. | métricas por zona + avaliação humana | Métricas e observação distinguem o estilo sem regra direta de placar. | BASELINE R13.0 |
| FOR-036 | P0 | AUTO | Equilibrado: ausência de dominância — Executar todos contra todos com 4-3-3 neutro. | PPG, saldo, chutes, passes e corners | Faixa de PPG <=0,75 e saldo absoluto <=0,65 gol/jogo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-037 | P1 | AUTO+PAINEL | Pressão: identidade observável — Comparar 28 aparições neutras e clipes cegos; identidade esperada: maior pressão no campo rival com cobertura. | métricas por zona + avaliação humana | Métricas e observação distinguem o estilo sem regra direta de placar. | BASELINE R13.0 |
| FOR-038 | P0 | AUTO | Pressão: ausência de dominância — Executar todos contra todos com 4-3-3 neutro. | PPG, saldo, chutes, passes e corners | Faixa de PPG <=0,75 e saldo absoluto <=0,65 gol/jogo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-039 | P1 | AUTO+PAINEL | Direto: identidade observável — Comparar 28 aparições neutras e clipes cegos; identidade esperada: menos circulação curta e mais jogo vertical. | métricas por zona + avaliação humana | Métricas e observação distinguem o estilo sem regra direta de placar. | BASELINE R13.0 |
| FOR-040 | P0 | AUTO | Direto: ausência de dominância — Executar todos contra todos com 4-3-3 neutro. | PPG, saldo, chutes, passes e corners | Faixa de PPG <=0,75 e saldo absoluto <=0,65 gol/jogo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-041 | P1 | AUTO+PAINEL | Contra-ataque: identidade observável — Comparar 28 aparições neutras e clipes cegos; identidade esperada: bloco preparado para acelerar após recuperação. | métricas por zona + avaliação humana | Métricas e observação distinguem o estilo sem regra direta de placar. | BASELINE R13.0 |
| FOR-042 | P0 | AUTO | Contra-ataque: ausência de dominância — Executar todos contra todos com 4-3-3 neutro. | PPG, saldo, chutes, passes e corners | Faixa de PPG <=0,75 e saldo absoluto <=0,65 gol/jogo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-043 | P1 | AUTO+PAINEL | Bloco baixo: identidade observável — Comparar 28 aparições neutras e clipes cegos; identidade esperada: menor volume ofensivo e proteção territorial. | métricas por zona + avaliação humana | Métricas e observação distinguem o estilo sem regra direta de placar. | BASELINE R13.0 |
| FOR-044 | P0 | AUTO | Bloco baixo: ausência de dominância — Executar todos contra todos com 4-3-3 neutro. | PPG, saldo, chutes, passes e corners | Faixa de PPG <=0,75 e saldo absoluto <=0,65 gol/jogo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-045 | P1 | AUTO+PAINEL | Alas: identidade observável — Comparar 28 aparições neutras e clipes cegos; identidade esperada: uso de amplitude e ultrapassagens. | métricas por zona + avaliação humana | Métricas e observação distinguem o estilo sem regra direta de placar. | BASELINE R13.0 |
| FOR-046 | P0 | AUTO | Alas: ausência de dominância — Executar todos contra todos com 4-3-3 neutro. | PPG, saldo, chutes, passes e corners | Faixa de PPG <=0,75 e saldo absoluto <=0,65 gol/jogo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-047 | P1 | AUTO+PAINEL | Tiki: identidade observável — Comparar 28 aparições neutras e clipes cegos; identidade esperada: circulação curta, apoios e paciência. | métricas por zona + avaliação humana | Métricas e observação distinguem o estilo sem regra direta de placar. | BASELINE R13.0 |
| FOR-048 | P0 | AUTO | Tiki: ausência de dominância — Executar todos contra todos com 4-3-3 neutro. | PPG, saldo, chutes, passes e corners | Faixa de PPG <=0,75 e saldo absoluto <=0,65 gol/jogo. | BASELINE R13.0 |
| FOR-049 | P1 | AUTO | Formação não substitui estilo — Comparar mesma formação com sete estilos. | matriz formação x estilo | Mudanças de estilo alteram comportamento sem invalidar estrutura-base. | PENDENTE 2.5D |
| FOR-050 | P1 | AUTO | Estilo não ignora formação — Comparar mesmo estilo nas 17 formações. | mapas médios | Identidade do estilo permanece, mas ocupação respeita o desenho. | PENDENTE 2.5D |
| FOR-051 | P0 | AUTO+VIS | 4-2-4 ofensivo tem risco real — Usar mentalidade ofensiva contra bloco organizado. | presença ofensiva e transições sofridas | Cria sobrecarga, mas expõe espaços e não vira formação dominante. | PENDENTE 2.5D |
| FOR-052 | P1 | AUTO | 5-4-1 não vira posse dominante — Usar bloco baixo e equilibrado. | posse territorial, passes e chutes | Produz menor volume contínuo e contra-ataques reconhecíveis. | PENDENTE 2.5D |
| FOR-053 | P1 | AUTO+VIS | Três zagueiros preservam largura — Testar 3-4-3, 3-5-2, 3-1-4-2 e 3-4-2-1. | mapas de alas/zagueiros | Alas oferecem largura e zagueiros cobrem corredor sem formar bloco amorfo. | PENDENTE 2.5D |
| FOR-054 | P1 | AUTO+VIS | Dois atacantes coordenam alturas — Testar formações com dupla de ataque. | distância e corridas da dupla | Atacantes alternam apoio/profundidade e não ocupam o mesmo ponto. | PENDENTE 2.5D |
| FOR-055 | P0 | DIR | Formação estreita protege largura — Testar 4-1-2-1-2 e 4-3-1-2 contra alas. | ajustes laterais e cobertura | Laterais/volantes compensam sem abrir corredor central completamente. | PENDENTE 2.5D |

# 7. Regras e goleiros — 55 controles

P0 31 • P1 24 • P2 0  |  Estado inicial indica evidência herdada ou obrigação de execução na candidata.

| ID | Pri | Método | Controle e cenário | Evidência exigida | Critério de aceite | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-001 | P0 | DIR | Impedimento no instante do passe — Atacante cruza a linha antes e depois do passe. | frame do passe + penúltimo defensor | Decisão usa instante real do passe e parte válida do corpo definida. | BASELINE R13.0 |
| REG-002 | P0 | DIR | Atacante em posição legal por defensor atrasado — Um lateral mantém condição. | frame da linha | Jogada segue; IA não usa linha média abstrata. | PENDENTE 2.5D |
| REG-003 | P0 | DIR | Retorno de posição irregular — Atacante volta para receber. | posição no passe e toque | Impedimento marcado se participa após estar irregular. | PENDENTE 2.5D |
| REG-004 | P1 | DIR | Jogador passivo em impedimento — Atacante irregular não interfere. | trajetória e participantes | Jogada segue conforme regra adotada. | PENDENTE 2.5D |
| REG-005 | P1 | DIR | Impedimento em rebote do goleiro — Chute defendido volta a atacante irregular. | sequência de contatos | Decisão coerente com a regra implementada e documentada. | PENDENTE 2.5D |
| REG-006 | P0 | AUTO | Frequência orgânica de impedimentos — Amostra diversa de 200 jogos. | média por partida | Entre 0,5 e 4 impedimentos/jogo; referência R13 0,805. | BASELINE R13.0 |
| REG-007 | P1 | AUTO+VIS | Armadilha de impedimento contextual — Passador pressionado e linha compacta. | tentativas e resultados | Tentativas surgem das condições; referência próxima de 3/jogo sem taxa absurda. | BASELINE R13.0 |
| REG-008 | P0 | DIR | Falta por contato real — Bote alcança corpo/perna antes da bola. | ponto e ordem de contatos | Falta nasce do contato; sem apito por proximidade abstrata. | PENDENTE 2.5D |
| REG-009 | P0 | DIR | Desarme limpo — Defensor toca a bola primeiro. | ordem dos contatos | Jogo segue ou bola sai; falta não é marcada automaticamente. | PENDENTE 2.5D |
| REG-010 | P1 | DIR | Vantagem — Falta ocorre mas ataque mantém oportunidade clara. | timeline de vantagem | Árbitro deixa seguir e volta à falta somente conforme regra definida. | PENDENTE 2.5D |
| REG-011 | P1 | DIR | Fim da vantagem — Ataque perde benefício rapidamente. | tempo e reinício | Jogo retorna à falta uma vez, sem duplicar evento. | PENDENTE 2.5D |
| REG-012 | P1 | AUTO | Cartão amarelo proporcional — Falta tática, dura e reincidente. | tipo de falta e sanção | Sanção responde à gravidade/contexto; não é aleatória pura. | PENDENTE 2.5D |
| REG-013 | P0 | DIR | Cartão vermelho direto — Entrada grave ou impedir gol. | evento disciplinar | Jogador expulso, equipe fica com dez e IA reorganiza. | PENDENTE 2.5D |
| REG-014 | P0 | DIR | Segundo amarelo — Jogador já advertido comete nova falta. | histórico do atleta | Mostra segundo amarelo e vermelho uma vez; remove atleta. | PENDENTE 2.5D |
| REG-015 | P0 | DIR | Pênalti pela localização — Falta ocorre dentro/fora da área. | coordenada do contato | Dentro gera pênalti; fora gera falta no ponto correto. | PENDENTE 2.5D |
| REG-016 | P0 | DIR | Gol cruza completamente a linha — Chute entra por pouco. | coordenada bola/linha | Gol apenas quando bola cruza integralmente. | PENDENTE 2.5D |
| REG-017 | P0 | DIR | Bola sobre a linha do gol — Bola para parcialmente sobre a linha. | frame congelado | Não marca gol prematuramente. | PENDENTE 2.5D |
| REG-018 | P0 | DIR | Gol anulado por falta ofensiva — Contato ilegal antes do chute. | cadeia causal | Placar não muda e reinício correto. | PENDENTE 2.5D |
| REG-019 | P0 | DIR | Gol anulado por impedimento — Passe para atleta irregular que finaliza. | evento + placar | Anulação aparece uma vez e estatística de gol não permanece. | PENDENTE 2.5D |
| REG-020 | P1 | DIR | Gol contra — Defensor desvia decisivamente para própria meta. | últimos contatos | Autoria e placar corretos conforme regra documentada. | PENDENTE 2.5D |
| REG-021 | P1 | AUTO | Acréscimos proporcionais — Comparar jogo fluido e jogo com interrupções. | tempo parado/acréscimo | Acréscimo cresce com eventos e relógio encerra corretamente. | PENDENTE 2.5D |
| REG-022 | P1 | DIR | Intervalo e troca de lados — Chegar ao intervalo. | posições e posse | Lados/tática são preservados e segundo tempo inicia sem estado residual. | PENDENTE 2.5D |
| REG-023 | P1 | DIR | Fim de jogo durante ataque — Relógio ultrapassa limite com bola viva. | momento do apito | Critério é consistente e não permite sequência infinita. | PENDENTE 2.5D |
| REG-024 | P1 | DIR | Substituições dentro do limite — Tentar exceder limite definido. | UI + estado | Sistema bloqueia ação inválida e explica o motivo. | PENDENTE 2.5D |
| REG-025 | P0 | AUTO | Reinício único por infração — Falta e saída ocorrem quase juntas. | contagem de reinícios | Exatamente um reinício é escolhido pela ordem causal. | PENDENTE 2.5D |
| REG-026 | P1 | AUTO+VIS | Posição-base em posse rival distante — Bola no meio-campo. | posição relativa à área | Goleiro ajusta profundidade sem sair excessivamente. | PENDENTE 2.5D |
| REG-027 | P0 | AUTO+VIS | Ajuste lateral ao ângulo da bola — Bola muda de corredor. | linha bola-centro do gol | Goleiro acompanha o ângulo e permanece balanceado. | PENDENTE 2.5D |
| REG-028 | P0 | DIR | Fechamento de ângulo no 1x1 — Atacante entra livre. | trajetória do goleiro | Avança gradualmente, reduz alvo e não teleporta. | PENDENTE 2.5D |
| REG-029 | P1 | DIR | Decisão de ficar no gol — Atacante ainda distante e coberto. | trace de decisão | Não sai sem necessidade. | PENDENTE 2.5D |
| REG-030 | P0 | AUTO+VIS | Alcance físico de defesa — Chutes em nove zonas do gol. | ponto mão/bola | Defesa só ocorre quando corpo/mãos alcançam a trajetória. | BASELINE R13.0 |
| REG-031 | P0 | VIS | Mergulho lateral próprio — Chute no canto baixo. | pose e sombra | Usa pose de goleiro, com corpo orientado e sombra coerente. | PENDENTE 2.5D |
| REG-032 | P0 | VIS | Mergulho alto — Chute no canto superior. | pose + ponto de contato | Elevação e extensão correspondem ao ponto da bola. | PENDENTE 2.5D |
| REG-033 | P1 | DIR | Defesa encaixada — Chute central controlável. | estado pós-contato | Bola permanece com goleiro e atacantes interrompem disputa. | PENDENTE 2.5D |
| REG-034 | P0 | DIR | Espalmada lateral — Chute forte no canto. | vetor pós-defesa | Desvia para lado plausível, não para o centro automaticamente. | PENDENTE 2.5D |
| REG-035 | P0 | DIR | Soco em cruzamento — Bola alta com tráfego. | contato + vetor | Goleiro alcança e soca para zona possível; não atravessa atletas. | PENDENTE 2.5D |
| REG-036 | P1 | DIR | Erro de saída — Cruzamento difícil sob pressão. | probabilidade e contato | Pode falhar de forma física; erro não é teleporte ou animação omitida. | PENDENTE 2.5D |
| REG-037 | P0 | DIR | Colisão com atacante — Disputa aérea na pequena área. | pontos de contato | Resultado respeita trajetórias e pode gerar falta conforme ordem do contato. | PENDENTE 2.5D |
| REG-038 | P0 | DIR | Saída em bola nas costas — Passe atravessa a defesa. | interceptação espaço-temporal | Goleiro sai somente se chega antes ou aceita risco coerente. | BASELINE R13.0 |
| REG-039 | P1 | DIR | Desistência da saída — Atacante chega primeiro. | mudança de trajetória | Goleiro freia/recuo de modo contínuo, sem inverter instantaneamente. | PENDENTE 2.5D |
| REG-040 | P0 | DIR | Atuação fora da área — Goleiro corta com os pés/cabeça. | posição e ação | Não usa mãos fora da área e ação possui contato real. | PENDENTE 2.5D |
| REG-041 | P0 | DIR | Mão fora da área — Forçar tentativa de defesa manual fora. | regra aplicada | Ação é impedida ou gera infração conforme implementação. | PENDENTE 2.5D |
| REG-042 | P1 | DIR | Distribuição curta com mãos — Goleiro encaixa e lateral está livre. | trajetória de reposição | Bola parte das mãos/posição correta e chega fisicamente. | PENDENTE 2.5D |
| REG-043 | P1 | DIR | Distribuição longa com mãos — Contra-ataque pelo corredor. | arco + alvo | Lançamento possui arco, alcance e decisão coerentes. | PENDENTE 2.5D |
| REG-044 | P1 | DIR | Reposição com os pés — Pressão alta fecha curto. | decisão + trajetória | Pode lançar longo; contato e arco corretos. | PENDENTE 2.5D |
| REG-045 | P1 | AUTO+VIS | Tempo de retenção — Goleiro segura com equipe vencendo/perdendo. | duração da posse | Tempo varia dentro de limite e não paralisa jogo. | PENDENTE 2.5D |
| REG-046 | P0 | DIR | Reação a desvio tardio — Chute muda de direção perto do gol. | tempo de reação | Goleiro pode reagir tarde ou ser vencido; não conhece vetor futuro. | PENDENTE 2.5D |
| REG-047 | P1 | DIR | Visão bloqueada — Chute atravessa grupo de jogadores. | trace de percepção | Tempo/qualidade da reação piora com obstrução. | PENDENTE 2.5D |
| REG-048 | P0 | DIR | Defesa em dois tempos — Bola escapa após primeira defesa. | sequência de posse | Goleiro recupera fisicamente ou adversário disputa; posse não é automática. | PENDENTE 2.5D |
| REG-049 | P1 | DIR | Reação após rebote na trave — Bola volta à pequena área. | trajetória e decisão | Goleiro reorienta e tenta nova ação sem reset de pose. | PENDENTE 2.5D |
| REG-050 | P0 | AUTO+VIS | Pênalti: permanência na linha — Antes da cobrança. | posição dos pés | Goleiro respeita posição inicial adotada pela regra. | PENDENTE 2.5D |
| REG-051 | P0 | AUTO | Pênalti: escolha de lado — Cobranças com seed fixa e variável. | trace de decisão | Decisão não lê destino futuro; é reproduzível por seed. | PENDENTE 2.5D |
| REG-052 | P0 | AUTO+VIS | Pênalti: alcance — Bola em cantos e alturas diferentes. | distância mão/bola | Defesa só quando alcance físico permite. | PENDENTE 2.5D |
| REG-053 | P1 | AUTO | Identidade por atributo — Comparar goleiros de níveis distintos. | taxas por zona | Melhor goleiro melhora decisão/alcance sem invencibilidade. | PENDENTE 2.5D |
| REG-054 | P0 | VIS | Sem animação de jogador de linha — Executar todas as ações de goleiro. | galeria determinística | Goleiro usa conjunto próprio em defesa, saída, soco e distribuição. | PENDENTE 2.5D |
| REG-055 | P1 | AUTO+VIS | Retorno à posição após ação — Goleiro defende e jogo continua. | trajetória de recomposição | Retorna ao gol de forma contínua e coerente com a bola. | PENDENTE 2.5D |

# 8. Projeção e câmera — 50 controles

P0 28 • P1 19 • P2 3  |  Estado inicial indica evidência herdada ou obrigação de execução na candidata.

| ID | Pri | Método | Controle e cenário | Evidência exigida | Critério de aceite | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAM-001 | P0 | AUTO | Mapeamento campo lógico→palco 2.5D — Amostrar quatro cantos, centro e áreas. | coordenadas lógicas e projetadas | Transformação é contínua e pontos permanecem dentro do gramado visível. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-002 | P0 | VIS | Linhas laterais projetadas — Percorrer toda a lateral próxima e distante. | capturas por segmento | Linhas formam limites contínuos e coincidem com detecção lógica. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-003 | P0 | VIS | Linhas de fundo projetadas — Percorrer ambas as metas. | capturas | Sem desalinhamento entre gol, área e limite físico. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-004 | P2 | VIS | Círculo central — Saída e jogo corrido. | captura central | Geometria não deforma de modo incompatível com perspectiva. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-005 | P0 | VIS | Áreas e marca do pênalti — Comparar perto/longe. | capturas espelhadas | Posições correspondem ao campo lógico e mantêm legibilidade. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-006 | P0 | AUTO+VIS | Escala de atleta por profundidade — Mover mesmo avatar da linha próxima à distante. | escala por y lógico | Escala varia monotonicamente, sem saltos e dentro dos limites definidos. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-007 | P0 | AUTO+VIS | Escala da bola por profundidade — Passe da faixa próxima à distante. | diâmetro por frame | Bola reduz/aumenta com profundidade sem desaparecer ou inflar. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-008 | P1 | VIS | Escala de sombras — Atletas e bola em diferentes profundidades. | galeria | Sombras acompanham escala e não ficam maiores no fundo. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-009 | P1 | VIS | Escala de números — Atletas atravessam o campo. | galeria | Número reduz com profundidade e permanece legível sem dominar o avatar. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-010 | P1 | VIS | Escala de VFX — Impactos perto e longe. | comparação lado a lado | VFX respeitam profundidade e não cobrem atletas distantes. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-011 | P0 | VIS | Ordenação de profundidade — Atletas se cruzam em diagonais. | vídeo em 0,5x | Objeto mais próximo aparece à frente; sem troca tardia ou piscada. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-012 | P0 | VIS | Oclusão bola-atleta — Bola passa atrás e à frente. | vídeo | Camada muda conforme profundidade; bola não some indevidamente. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-013 | P0 | VIS | Oclusão com gol e rede — Chute entra e goleiro mergulha. | vídeo do gol | Bola, goleiro, postes e rede têm ordem coerente. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-014 | P0 | AUTO+VIS | Teto vertical de bola alta — Lançamentos e chutes altos no terço distante. | máxima altura projetada | Nunca invade arquibancada/interface e mantém arco visível. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-015 | P0 | VIS | Continuidade em bordas do palco — Bola e atletas próximos aos quatro limites. | vídeos de borda | Nada é cortado antes de sair logicamente; nomes não vazam para fora. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-016 | P0 | VIS | Enquadramento da partida inteira — Jogo corrido em todos os terços. | partida gravada | Bola e zona relevante permanecem visíveis sem esconder o HUD. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-017 | P1 | VIS | Transição suave entre terços — Ataque vai de uma área à outra. | curva de câmera | Sem salto brusco, atraso excessivo ou enjoo. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-018 | P1 | VIS | Antecipação moderada da bola — Lançamento longo. | vídeo | Câmera acompanha destino sem abandonar origem antes do contato. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-019 | P0 | VIS | Reação a contra-ataque — Mudança rápida de direção. | vídeo | Acelera de modo controlado e mantém portador visível. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-020 | P1 | VIS | Reação a rebote inesperado — Bola muda de direção. | vídeo | Corrige enquadramento sem teleporte de câmera. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-021 | P0 | VIS | Enquadramento de cruzamento — Bola vai da lateral à área. | vídeo | Inclui cobrador, trajetória e zona de disputa. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-022 | P0 | VIS | Enquadramento de chute longo — Finalização de fora. | vídeo | Mostra contato e destino do chute. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-023 | P0 | VIS | Enquadramento de 1x1 — Atacante entra na área. | vídeo | Atacante, goleiro e gol permanecem legíveis. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-024 | P1 | VIS | Enquadramento pós-gol — Bola cruza linha e placar atualiza. | vídeo | Mantém gol visível e transita para celebração/saída sem corte incoerente. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-025 | P1 | VIS | Enquadramento de impedimento — Jogada é interrompida. | vídeo | Mostra contexto da linha sem congelar ou reposicionar abruptamente. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-026 | P0 | VIS+PERF | Câmera em velocidade turbo — Executar 3.6x. | vídeo + frame time | Sem tremor frenético; suavização adapta-se ao multiplicador. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-027 | P1 | DIR | Câmera após pausa — Pausar durante movimento. | vídeo | Congela e retoma sem interpolação acumulada. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-028 | P0 | DIR | Câmera após troca de aba — Ocultar e voltar. | vídeo | Não salta para posição incorreta. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-029 | P0 | VIS | Câmera em gol distante — Ataque no terço mais distante. | vídeo | Gol, bola e atletas mantêm tamanho mínimo legível. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-030 | P1 | AUTO+VIS | Simetria entre lados — Repetir cenário espelhado. | comparação espelhada | Comportamento visual equivalente nos dois sentidos. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-031 | P0 | VIS | Falta direta usa câmera 2.5D — Cobrança frontal. | vídeo | Sem perspectiva legada ou mudança abrupta de escala. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-032 | P0 | VIS | Falta lateral usa câmera 2.5D — Cobrança para a área. | vídeo | Cobrador, barreira e área aparecem no mesmo palco. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-033 | P0 | VIS | Pênalti usa câmera 2.5D — Cobrança em tempo normal. | vídeo | Batedor, goleiro e gol legíveis; identidade visual preservada. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-034 | P0 | VIS | Disputa por pênaltis usa câmera 2.5D — Série completa. | vídeo | Transições entre cobradores sem voltar à perspectiva antiga. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-035 | P1 | VIS | Escanteio próximo — Cobrança no lado da câmera. | vídeo | Quadrante, área e goleiro no enquadramento. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-036 | P0 | VIS | Escanteio distante — Cobrança no lado oposto. | vídeo | Trajetória não invade arquibancada e disputa permanece legível. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-037 | P1 | VIS | Lateral próximo — Cobrança na lateral inferior. | vídeo | Cobrador e receptor visíveis; nomes não saem da tela. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-038 | P1 | VIS | Lateral distante — Cobrança na lateral superior. | vídeo | Arco e receptor legíveis; escala correta. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-039 | P1 | VIS | Tiro de meta — Saída curta e longa. | vídeo | Goleiro e opções iniciais visíveis. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-040 | P1 | VIS | Saída após gol — Reinício central. | vídeo | Transição de câmera estável e sem corte legado. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-041 | P0 | AUTO+VIS | Nomes sem colisão horizontal — Dois atletas próximos. | mapa de caixas de texto | Algoritmo evita sobreposição crítica ou reduz labels por prioridade. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-042 | P0 | AUTO+VIS | Nomes sem colisão vertical — Atletas alinhados em profundidade. | mapa de caixas | Labels não cobrem bola nem placar; deslocamento é estável. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-043 | P1 | VIS | Prioridade do portador — Aglomerado com bola. | captura | Nome do portador permanece identificável e os demais podem ser suprimidos. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-044 | P2 | VIS | Número legível no fundo — Atleta distante. | captura 100% | Número ainda reconhecível sem escala fixa excessiva. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-045 | P0 | VIS | VFX não oculta a bola — Desarme, chute e defesa. | vídeo | Bola permanece visível durante a ação crítica. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-046 | P0 | VIS | Placar não cobre o campo — Diferentes proporções de tela. | capturas | HUD respeita área segura e não invade zona ativa. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-047 | P1 | VIS | Painéis laterais não deformam palco — Abrir estatísticas/eventos. | antes/depois | Campo redimensiona ou sobrepõe de modo definido sem distorção. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-048 | P2 | VIS | Tooltips respeitam profundidade — Abrir informação de atleta próximo à borda. | captura | Tooltip fica dentro da viewport e não acompanha escala do atleta. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-049 | P1 | VIS | Indicador de seleção — Selecionar atleta em diferentes profundidades. | galeria | Indicador acompanha posição e escala sem esconder pés/bola. | PENDENTE 2.5D |
| CAM-050 | P1 | DIR | Debug visual removível — Ativar/desativar sobreposições de auditoria. | capturas on/off | Debug não altera layout/lógica e fica ausente no modo de release. | BASELINE R13.0 |

# 9. Atletas — 45 controles

P0 21 • P1 19 • P2 5  |  Estado inicial indica evidência herdada ou obrigação de execução na candidata.

| ID | Pri | Método | Controle e cenário | Evidência exigida | Critério de aceite | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATL-001 | P1 | VIS | Pose ociosa — Atleta parado aguardando reinício. | galeria determinística | Postura estável e orientada; não desliza sem passada. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-002 | P1 | VIS | Caminhada — Reorganização em baixa velocidade. | clipe em 1.0x | Passos acompanham deslocamento e não patinam. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-003 | P0 | VIS | Corrida moderada — Progressão sem sprint. | clipe | Cadência de passada proporcional à velocidade. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-004 | P0 | VIS | Sprint — Transição rápida. | clipe | Pose e passada distinguem sprint de corrida comum. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-005 | P1 | VIS | Aceleração — Atleta parte do repouso. | clipe em 0,5x | Corpo inclina e velocidade cresce gradualmente. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-006 | P1 | VIS | Desaceleração — Atleta reduz antes de receber. | clipe | Passos/lean mostram frenagem; não para instantaneamente. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-007 | P0 | VIS | Mudança de direção — Corte de 90° e 180°. | clipe | Rotação precede novo vetor e não espelha de modo abrupto. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-008 | P1 | VIS | Corrida para trás/lateral — Defensor ajusta posição. | clipe | Movimento defensivo tem orientação adequada, sem correr de costas para a bola sempre. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-009 | P1 | VIS | Recomposição — Atacante retorna após perda. | clipe longo | Pose e velocidade variam com urgência; sem deslize contínuo. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-010 | P0 | VIS | Aproximação da bola — Atleta chega para dominar. | clipe | Reduz passada e alinha pé ao ponto de contato. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-011 | P0 | VIS | Proteção de bola — Portador sob pressão lateral. | clipe | Corpo se coloca entre bola e defensor. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-012 | P1 | VIS | Queda após contato — Falta ou choque forte. | clipe | Queda parte do contato e termina sem teleporte de volta. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-013 | P2 | VIS | Levantada após queda — Jogo segue ou reinicia. | clipe | Atleta retorna de forma contínua e em tempo plausível. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-014 | P2 | VIS | Comemoração curta — Gol válido. | vídeo | Não bloqueia reinício e mantém escala/profundidade. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-015 | P2 | VIS | Frustração após chance — Chute perdido importante. | vídeo | Reação breve, sem impedir recomposição. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-016 | P0 | VIS | Passe com perna visível — Passe curto frontal. | frame do contato | Perna/pé executa movimento no instante da saída. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-017 | P1 | VIS | Passe de lado — Passe lateral sob pressão. | clipe | Corpo gira e pé corresponde ao lado do passe. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-018 | P0 | VIS | Passe de primeira — Desvio rápido. | clipe | Animação curta sincronizada ao contato. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-019 | P1 | VIS | Lançamento longo — Bola aérea. | clipe | Amplitude de perna e inclinação diferem do passe curto. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-020 | P0 | VIS | Chute forte — Finalização de média distância. | clipe | Preparação, balanço de perna e contato visíveis. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-021 | P1 | VIS | Chute colocado — Finalização de precisão. | clipe | Pose distinta do chute forte e alinhada ao alvo. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-022 | P0 | VIS | Cabeceio — Disputa aérea. | clipe | Salto e cabeça encontram a bola no mesmo frame. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-023 | P0 | VIS | Carrinho — Desarme no chão. | clipe | Corpo percorre distância física; bola muda no contato. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-024 | P0 | VIS | Bote em pé — Defensor alcança a bola. | clipe | Perna de desarme aparece e não atravessa o atacante. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-025 | P0 | VIS | Bloqueio de chute — Defensor se coloca na trajetória. | clipe | Pose de bloqueio coincide com ponto do desvio. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-026 | P1 | VIS | Salto defensivo — Zagueiro disputa cruzamento. | clipe | Elevação e tempo de salto coerentes com altura da bola. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-027 | P0 | VIS | Cobrança de lateral — Cobrador lança com braços. | clipe | Pose distingue lateral de passe e bola nasce na posição correta. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-028 | P0 | VIS | Cobrança de falta — Batedor executa chute. | clipe | Pose e contato permanecem no palco 2.5D. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-029 | P0 | VIS | Cobrança de pênalti — Batedor corre e chuta. | clipe | Passos e contato sincronizados; sem perspectiva legada. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-030 | P0 | VIS | Ações específicas do goleiro — Defesa, mergulho, soco e distribuição. | galeria | Conjunto próprio, sem reutilizar pose genérica inadequada. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-031 | P0 | AUTO+VIS | Orientação para a bola — Atleta sem posse em diferentes fases. | ângulo corpo-bola | Mantém orientação plausível sem girar instantaneamente a cada tick. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-032 | P1 | AUTO+VIS | Orientação para alvo de movimento — Corrida sem bola. | ângulo corpo-vetor | Corpo acompanha vetor com suavização. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-033 | P1 | VIS | Orientação do receptor — Passe chega de lado ou por trás. | clipe | Receptor ajusta corpo antes do domínio quando há tempo. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-034 | P1 | VIS | Pé de contato coerente — Passe e chute para ambos os lados. | galeria | Contato ocorre no lado do corpo compatível; sem bola saindo do pé oposto distante. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-035 | P1 | VIS | Espelhamento correto — Mesma ação nos dois sentidos do campo. | comparação espelhada | Animação espelha sem inverter profundidade ou texto. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-036 | P0 | VIS | Colisão visual atleta-atleta — Disputa ombro a ombro. | clipe | Corpos não atravessam profundamente; separação ocorre suavemente. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-037 | P0 | VIS | Colisão visual atleta-bola — Domínio, chute e desarme. | clipes em 0,5x | Ponto de contato coincide com a mudança de trajetória. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-038 | P2 | VIS | Lean 2D em curva — Atleta muda direção em velocidade. | clipe | Inclinação ajuda a leitura sem deformar o avatar. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-039 | P2 | VIS | Sombra no mergulho — Goleiro ou atleta no chão. | captura | Sombra acompanha corpo projetado, não permanece em pé. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-040 | P1 | AUTO+VIS | Sem jitter de rotação — Atleta alterna pequenos ajustes. | variação angular por frame | Sem oscilação de esquerda/direita superior ao limite definido. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-041 | P0 | AUTO+VIS | Nome associado ao atleta correto — Atletas cruzam posições. | ID visual x lógico | Label acompanha o mesmo ID sem troca. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-042 | P1 | AUTO | Número associado ao atleta correto — Substituições e trocas de posição. | ID/número | Número não muda nem duplica indevidamente. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-043 | P0 | PAINEL HUMANO | Cores distinguem equipes — Uniformes semelhantes e campo distante. | avaliação de reconhecimento | Observadores distinguem equipes em pelo menos 95% dos frames críticos. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-044 | P1 | VIS | Goleiro distinguível — Goleiro entre jogadores na área. | capturas | Cor/forma permite identificação imediata. | PENDENTE 2.5D |
| ATL-045 | P1 | VIS | Avatar não invade UI — Atleta próximo a bordas e painéis. | capturas | Corpo e labels são cortados/contidos de forma previsível sem sobrepor controles. | PENDENTE 2.5D |

# 10. Trajetórias e VFX — 45 controles

P0 18 • P1 19 • P2 8  |  Estado inicial indica evidência herdada ou obrigação de execução na candidata.

| ID | Pri | Método | Controle e cenário | Evidência exigida | Critério de aceite | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VFX-001 | P0 | AUTO+VIS | Arco de lançamento longo — Passe acima de 30 m. | curva altura-tempo | Altura sobe e desce suavemente; pico entre origem e destino. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-002 | P0 | AUTO+VIS | Arco de cruzamento — Cruzamento aberto e fechado. | curvas comparadas | Perfis distintos e coerentes com tipo de cobrança. | BASELINE R13.0 |
| VFX-003 | P0 | AUTO+VIS | Arco de chute alto — Finalização alta. | altura-tempo | Sem progressão linear ou mudança abrupta. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-004 | P1 | AUTO+VIS | Curva lateral de chute — Chute colocado. | x/y por frame | Curvatura contínua e compatível com velocidade. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-005 | P0 | AUTO | Trajetória de passe rasteiro — Passe curto e médio. | velocidade-tempo | Mantém altura baixa e desaceleração progressiva. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-006 | P1 | DIR | Trajetória de passe picado — Passe sobre defensor. | altura e destino | Sobe o suficiente para superar obstáculo e cai antes do receptor. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-007 | P1 | DIR | Trajetória de cabeceio — Cabeceio ofensivo e defensivo. | vetor pós-contato | Origem na cabeça; velocidade menor que chute forte. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-008 | P1 | DIR | Trajetória de soco do goleiro — Cruzamento alto. | vetor pós-contato | Sai das mãos e evita centro da área quando possível. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-009 | P0 | DIR | Trajetória de espalmada — Chute no canto. | vetor pós-defesa | Desvio coerente com mão e direção do chute. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-010 | P0 | DIR | Trajetória após bloqueio — Chute toca defensor. | vetor antes/depois | Ângulo muda no contato, sem snap para alvo predefinido. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-011 | P0 | DIR | Trajetória após carrinho — Desarme em movimento. | ponto de contato | Bola espirra conforme vetor relativo. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-012 | P0 | AUTO | Trajetória após quique — Bola aérea no gramado. | sequência de picos | Cada quique perde altura/energia. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-013 | P0 | DIR | Trajetória no poste — Impacto lateral. | normal de colisão | Reflexão usa superfície do poste. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-014 | P0 | DIR | Trajetória no travessão — Impacto alto. | normal de colisão | Reflexão respeita profundidade e gravidade. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-015 | P1 | VIS | Trajetória na rede — Gol em várias zonas. | vídeo | Bola desacelera/para na região da rede sem atravessar cenário. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-016 | P0 | AUTO+VIS | Trajetória do lateral — Cobrança curta e longa. | arco e origem | Origem/altura coerentes com arremesso. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-017 | P1 | AUTO+VIS | Trajetória da reposição do goleiro — Lançamento com mãos e pés. | curvas comparadas | Perfis são distintos e fisicamente plausíveis. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-018 | P0 | AUTO | Trajetória de bola livre — Após disputa sem posse. | velocidade e atrito | Continua até perder energia ou novo contato; não busca automaticamente um pé. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-019 | P0 | AUTO+VIS | Continuidade entre segmentos — Troca de estado voo→quique→domínio. | posição no frame de transição | Sem descontinuidade espacial acima de 0,05 unidade. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-020 | P0 | AUTO+VIS | Limites de altura por profundidade — Bolas altas perto e longe. | máxima projeção | Teto visual adaptado ao palco sem cortar o arco. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-021 | P1 | VIS | VFX de chute — Chute forte e colocado. | galeria | Efeito sinaliza contato sem esconder bola ou pé. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-022 | P2 | VIS | VFX de passe — Passe curto e longo. | galeria | Mais discreto que chute e coerente com intensidade. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-023 | P1 | VIS | VFX de desarme — Contato limpo e falta. | galeria | Diferencia impacto sem substituir animação física. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-024 | P1 | VIS | VFX de defesa — Encaixe, espalmada e soco. | galeria | Efeito acompanha ponto real de contato. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-025 | P1 | VIS | VFX de trave — Poste e travessão. | vídeo | Pulso/feedback nasce no impacto e não antes. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-026 | P1 | VIS | VFX de gol — Gol próximo e distante. | vídeo | Escala respeita profundidade e placar atualiza uma vez. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-027 | P1 | VIS | Rastro de bola em 1.0x — Passes e chutes. | vídeo | Rastro é sutil, curto e não cria duas bolas aparentes. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-028 | P0 | VIS | Rastro em TURBO — Executar 3.6x. | vídeo | Comprimento/intensidade adaptam-se; não vira linha frenética contínua. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-029 | P0 | VIS | Pulso em TURBO — Eventos repetidos em 3.6x. | vídeo | Duração escala com velocidade; pulsos não se acumulam. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-030 | P0 | AUTO | Limpeza de VFX — Sequência de eventos e reinícios. | contagem de objetos VFX | Objetos expirados são removidos; nenhuma sobra entre partidas. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-031 | P2 | VIS | VFX de impedimento — Jogada interrompida. | captura/vídeo | Feedback identifica evento sem cobrir linha e atletas. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-032 | P2 | VIS | VFX de cartão — Amarelo e vermelho. | vídeo | Visível e breve; não bloqueia controles essenciais. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-033 | P2 | VIS | VFX de substituição — Entrada/saída. | vídeo | Identifica atletas corretos sem congelar o jogo indevidamente. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-034 | P1 | VIS | VFX de posse/momentum — Mudanças rápidas de domínio. | vídeo | Indicador suaviza variações e não pisca excessivamente. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-035 | P2 | VIS | VFX de tempo adicional — Entrada nos acréscimos. | captura | Mensagem legível e não interfere no campo. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-036 | P1 | AUTO+VIS | Escala de VFX por profundidade — Repetir mesmo evento perto e longe. | medidas em pixels | Escala varia de forma monotônica e limitada. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-037 | P1 | VIS | Opacidade em sobreposição — Dois efeitos simultâneos. | captura | Bola e atletas continuam identificáveis. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-038 | P2 | VIS | Sem clipping em bordas — Evento próximo à linha/tela. | captura | Efeito é contido ou reposicionado sem corte feio. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-039 | P1 | A11Y+VIS | Reduced motion — Ativar preferência de movimento reduzido. | comparação on/off | Remove/reduz rastro, pulso e animações não essenciais sem perder informação. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-040 | P1 | A11Y | Sem dependência exclusiva de cor — Gol, cartão, impedimento e seleção. | capturas em escala de cinza | Forma, texto ou ícone complementa a cor. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-041 | P2 | A11Y | Contraste de VFX — Campo claro/escuro e uniformes variados. | medição e painel | Feedback permanece perceptível sem brilho excessivo. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-042 | P1 | AUTO | Cache de projeção limpo — Trocar resolução e orientação repetidamente. | tamanho dos caches | Caches inválidos são descartados; nenhum crescimento contínuo. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-043 | P0 | AUTO | Cache de VFX limpo — Jogar 20 partidas seguidas. | objetos alocados | Contagem retorna ao baseline após cada partida. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-044 | P2 | VIS | Gomos/rotação da bola — Bola gira em passe, chute e quique. | clipes em 0,5x | Rotação acompanha vetor sem parecer textura fixa ou giro invertido. | PENDENTE 2.5D |
| VFX-045 | P1 | VIS | Moldura visual consistente — Comparar partida, falta e pênalti. | capturas lado a lado | Mesma linguagem de campo, câmera e overlays em todas as cenas. | PENDENTE 2.5D |

# 11. UX — 50 controles

P0 13 • P1 35 • P2 2  |  Estado inicial indica evidência herdada ou obrigação de execução na candidata.

| ID | Pri | Método | Controle e cenário | Evidência exigida | Critério de aceite | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UX-001 | P1 | PAINEL HUMANO | Carregamento: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em feedback de progresso e falha. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-002 | P1 | DIR | Carregamento: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-003 | P1 | PAINEL HUMANO | Tela inicial: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em hierarquia de jogar, continuar e configurações. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-004 | P1 | DIR | Tela inicial: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-005 | P1 | PAINEL HUMANO | Seleção de modo: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em clareza das opções e consequências. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-006 | P1 | DIR | Seleção de modo: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-007 | P1 | PAINEL HUMANO | Draft: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em sorteio, escolha, reroll e estado do elenco. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-008 | P0 | DIR | Draft: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-009 | P1 | PAINEL HUMANO | Elenco: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em titulares, reservas e posições. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-010 | P1 | DIR | Elenco: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-011 | P1 | PAINEL HUMANO | Formação: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em campo, troca de jogadores e compatibilidade. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-012 | P0 | DIR | Formação: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-013 | P1 | PAINEL HUMANO | Táticas: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em mentalidade, estilo e instruções. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-014 | P0 | DIR | Táticas: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-015 | P1 | PAINEL HUMANO | Adversário: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em leitura de formação, força e ameaças. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-016 | P1 | DIR | Adversário: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-017 | P1 | PAINEL HUMANO | Pré-jogo: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em resumo e início da partida. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-018 | P0 | DIR | Pré-jogo: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-019 | P1 | PAINEL HUMANO | Intervalo: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em estatísticas, ajustes e retorno. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-020 | P1 | DIR | Intervalo: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-021 | P1 | PAINEL HUMANO | Pós-jogo: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em resultado, notas e eventos. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-022 | P0 | DIR | Pós-jogo: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-023 | P1 | PAINEL HUMANO | Fase de grupos: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em tabela, rodada e classificação. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-024 | P1 | DIR | Fase de grupos: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-025 | P1 | PAINEL HUMANO | Chaveamento: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em caminho do mata-mata e confronto atual. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-026 | P1 | DIR | Chaveamento: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-027 | P1 | PAINEL HUMANO | Configurações: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em áudio, velocidade, visual e acessibilidade. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-028 | P1 | DIR | Configurações: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-029 | P1 | PAINEL HUMANO | Salvar/carregar: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em lista, data, versão e confirmação. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-030 | P0 | DIR | Salvar/carregar: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-031 | P1 | PAINEL HUMANO | Ajuda/tutorial: compreensão imediata — Abrir a tela sem instrução prévia e pedir a 3 usuários que indiquem a ação principal; foco em explicação contextual sem bloquear fluxo. | taxa de acerto + comentários | Pelo menos 2/3 identificam a ação principal em até 5 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-032 | P1 | DIR | Ajuda/tutorial: conclusão sem bloqueio — Executar o fluxo principal e um caminho de volta/cancelamento. | vídeo do fluxo | Fluxo termina sem botão oculto, estado morto, perda silenciosa ou navegação circular. | PENDENTE 2.5D |
| UX-033 | P0 | PAINEL HUMANO | Placar: leitura em um olhar — Partida em desktop e mobile. | teste de 3 s | Usuário identifica seleções, placar e tempo em até 3 s. | PENDENTE 2.5D |
| UX-034 | P1 | DIR | Velocidade: estado visível — Alternar 1.0x, 1.8x e 3.6x. | capturas | Velocidade ativa é inequívoca e controle é fácil de alcançar. | PENDENTE 2.5D |
| UX-035 | P0 | DIR | Pausa: estado e retomada — Pausar durante lance. | vídeo | Estado pausado é claro; retomar exige uma ação e não gera clique acidental. | PENDENTE 2.5D |
| UX-036 | P1 | DIR | Mentalidade: efeito compreensível — Trocar defensiva/equilibrada/ofensiva. | UI + tooltip | Usuário entende alteração sem sliders ambíguos ou duplicidade de comando. | PENDENTE 2.5D |
| UX-037 | P1 | DIR | Tabs Tudo/Adversário/Estatísticas — Alternar durante jogo. | vídeo | Conteúdo muda sem perder contexto ou cobrir ação crítica permanentemente. | PENDENTE 2.5D |
| UX-038 | P0 | AUTO+VIS | Eventos: ordem cronológica — Partida com gols, cartões e substituições. | lista x log | Ordem e minuto correspondem ao motor; duplicatas ausentes. | PENDENTE 2.5D |
| UX-039 | P0 | AUTO | Estatísticas: consistência — Comparar painel e resultado final. | snapshot antes/depois | Números iguais e rótulos claros. | PENDENTE 2.5D |
| UX-040 | P1 | PAINEL HUMANO | Momentum: interpretação — Mudanças de domínio. | teste de compreensão | Usuários entendem tendência sem confundir com probabilidade garantida de gol. | PENDENTE 2.5D |
| UX-041 | P1 | VIS | Destaques: não ocultar jogo — Eventos importantes aparecem. | vídeo | Overlay é breve, legível e não impede acompanhar a bola. | PENDENTE 2.5D |
| UX-042 | P0 | DIR | Botão continuar pós-jogo — Resultado encerrado. | vídeo | Botão é visível, funciona uma vez e avança à tela correta. | PENDENTE 2.5D |
| UX-043 | P1 | DIR | Mensagem de erro acionável — Forçar falha de save/build/dados. | captura da mensagem | Explica o que ocorreu, impacto e ação possível sem stack técnico bruto. | PENDENTE 2.5D |
| UX-044 | P1 | DIR | Confirmação de ação destrutiva — Apagar save ou reiniciar torneio. | vídeo | Exige confirmação clara e oferece cancelar. | PENDENTE 2.5D |
| UX-045 | P0 | DIR | Prevenção de escolha duplicada no draft — Tentar selecionar atleta já escolhido. | vídeo + estado | Ação é bloqueada antes de corromper elenco e motivo é mostrado. | PENDENTE 2.5D |
| UX-046 | P0 | DIR | Salvaguarda 10/11 sem reroll — Chegar ao fim do draft com elenco incompleto. | vídeo | Sistema oferece caminho válido para completar; não prende o usuário. | PENDENTE 2.5D |
| UX-047 | P2 | DIR | Persistência de preferências — Alterar áudio, velocidade e layout. | reabertura da página | Preferências suportadas permanecem e podem ser resetadas. | PENDENTE 2.5D |
| UX-048 | P1 | DIR | Voltar sem perder alterações — Entrar em subpainel tático e retornar. | antes/depois | Mudanças confirmadas permanecem; não confirmadas são tratadas explicitamente. | PENDENTE 2.5D |
| UX-049 | P2 | VIS | Estado vazio — Abrir saves/eventos sem conteúdo. | capturas | Exibe mensagem e próxima ação, não área vazia ambígua. | PENDENTE 2.5D |
| UX-050 | P1 | VIS | Consistência visual global — Comparar todas as telas. | painel de capturas | Tipografia, espaçamento, cores e componentes seguem sistema único. | PENDENTE 2.5D |

# 12. Mobile — 35 controles

P0 18 • P1 15 • P2 2  |  Estado inicial indica evidência herdada ou obrigação de execução na candidata.

| ID | Pri | Método | Controle e cenário | Evidência exigida | Critério de aceite | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOB-001 | P0 | DIR | Abertura em celular real — Abrir build em Android e iOS suportados. | vídeo de carregamento | Chega ao menu sem loading infinito ou tela branca. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-002 | P0 | VIS | Retrato: tela inicial — Viewport 360x800 e 390x844. | capturas | Conteúdo cabe sem rolagem horizontal; CTA principal visível. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-003 | P1 | VIS | Paisagem: tela inicial — Viewport 800x360 e 844x390. | capturas | Layout reorganiza sem sobreposição. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-004 | P0 | DIR | Retrato: draft — Completar uma escolha. | vídeo | Cartas, dados e ações são tocáveis; nenhuma informação essencial cortada. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-005 | P1 | DIR | Paisagem: draft — Completar uma escolha. | vídeo | Usa largura adicional e mantém botões discretos. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-006 | P0 | DIR | Retrato: formação — Mover jogador e abrir detalhes. | vídeo | Campo e reservas utilizáveis sem zoom involuntário. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-007 | P0 | DIR | Paisagem: formação — Mover jogador e ajustar tática. | vídeo | Mais campo visível e painéis não cobrem posições. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-008 | P0 | DIR | Retrato: partida — Jogar cinco minutos. | vídeo | Placar, campo e controles essenciais visíveis; sem corte do palco. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-009 | P0 | DIR | Paisagem: partida — Jogar cinco minutos. | vídeo | Campo maximizado e HUD compacto. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-010 | P0 | DIR | Rotação durante partida — Alternar retrato/paisagem três vezes. | vídeo + console | Recalcula layout/caches sem reiniciar ou alterar lógica. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-011 | P1 | DIR | Rotação em telas de menu — Alternar orientação no draft e formação. | vídeo | Estado e seleção preservados. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-012 | P0 | VIS | Safe area de notch — Dispositivo com recorte superior. | captura | Placar e botões respeitam safe-area-inset. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-013 | P0 | VIS | Safe area inferior — Dispositivo com barra gestual. | captura | Ações não ficam sob a barra do sistema. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-014 | P1 | A11Y | Alvos de toque — Medir botões principais. | relatório de dimensões | Alvos essenciais >=44x44 CSS px ou espaçamento equivalente. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-015 | P0 | DIR | Sem toque duplo acidental — Tocar rapidamente em continuar/substituir. | vídeo + eventos | Ação executa uma vez e desabilita durante processamento. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-016 | P0 | DIR | Arrastar jogador — Mover atleta em formação com dedo. | vídeo | Elemento acompanha dedo, possui área de soltura clara e não rola página. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-017 | P1 | DIR | Rolagem em painéis — Abrir lista longa de eventos/elenco. | vídeo | Rolagem interna funciona sem mover campo indevidamente. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-018 | P1 | DIR | Pinch-zoom involuntário — Tocar rapidamente no campo. | vídeo | Jogo não amplia por acidente; zoom do navegador não é bloqueado onde acessibilidade exigir. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-019 | P1 | DIR | Teclado virtual — Editar nome/save quando aplicável. | vídeo | Campo permanece visível e layout retorna após fechar teclado. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-020 | P1 | DIR | Back do Android — Navegar entre telas e modal. | vídeo | Fecha modal/volta de forma previsvisível sem sair e perder estado. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-021 | P0 | DIR | Recarregamento por memória — Alternar para outro app e voltar. | vídeo | Se página sobreviver, retoma; se recarregar, oferece recuperação segura. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-022 | P2 | DIR | Modo tela cheia — Entrar/sair quando suportado. | vídeo | Layout recalcula e controles continuam acessíveis. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-023 | P1 | DIR | Áudio sob política móvel — Iniciar jogo sem interação prévia. | console + vídeo | Não gera erro; áudio inicia somente após gesto quando exigido. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-024 | P1 | DIR | Toque durante animação — Tocar em controles enquanto VFX ocorre. | vídeo | Inputs essenciais respondem; ações bloqueadas indicam estado. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-025 | P1 | DIR | Painel de estatísticas móvel — Abrir/fechar repetidamente. | vídeo | Não cobre permanentemente placar/campo e possui fechamento claro. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-026 | P0 | DIR | Painel tático móvel — Alterar mentalidade e formação. | vídeo | Controles cabem e confirmação é inequívoca. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-027 | P1 | A11Y+VIS | Texto a 200% no mobile — Aumentar tamanho do sistema/navegador. | capturas | Fluxo principal permanece utilizável sem conteúdo essencial cortado. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-028 | P2 | PAINEL HUMANO | Contraste sob brilho externo — Avaliar em tela real com brilho alto. | registro de leitura | Placar, bola e ações continuam distinguíveis. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-029 | P0 | PERF | FPS móvel em 1.0x — Partida de 10 min em aparelho intermediário. | frame time | Mediana >=45 FPS e p95 frame time <=33 ms, sem travadas longas. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-030 | P0 | PERF | FPS móvel em TURBO — Partida de 5 min em 3.6x. | frame time | Mediana >=30 FPS e nenhum travamento superior a 250 ms. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-031 | P0 | PERF | Memória móvel — Jogar três partidas seguidas. | heap por partida | Crescimento líquido <=15% após coleta e retorno ao menu. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-032 | P1 | PERF | Temperatura/bateria — Jogar 20 min em aparelho real. | temperatura, bateria e throttling | Sem throttling severo que torne partida impraticável. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-033 | P1 | DIR | Conexão offline — Abrir arquivo/cache sem rede. | vídeo | Funcionalidade autocontida disponível; falhas online opcionais não bloqueiam. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-034 | P1 | DIR | Compartilhamento/baixar HTML — Abrir por arquivo local ou GitHub Pages. | vídeos em ambos | Mesma versão e comportamento essencial. | PENDENTE 2.5D |
| MOB-035 | P0 | DIR | Compatibilidade de navegadores móveis — Chrome Android e Safari iOS suportados. | matriz de execução | Todos os fluxos P0 passam nos dois motores. | PENDENTE 2.5D |

# 13. Acessibilidade — 25 controles

P0 12 • P1 10 • P2 3  |  Estado inicial indica evidência herdada ou obrigação de execução na candidata.

| ID | Pri | Método | Controle e cenário | Evidência exigida | Critério de aceite | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11Y-001 | P0 | A11Y | Navegação completa por teclado — Percorrer menus, draft, formação, táticas e pós-jogo. | roteiro + vídeo | Toda ação essencial alcançável sem mouse. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-002 | P0 | A11Y | Ordem de foco — Tabular cada tela. | sequência de foco | Ordem segue leitura visual e não entra em elementos ocultos. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-003 | P0 | A11Y+VIS | Indicador de foco visível — Focar botões, tabs e cards. | capturas | Foco tem contraste e não depende apenas de cor sutil. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-004 | P1 | A11Y | Escape fecha modais — Abrir configurações, ajuda e confirmações. | vídeo | Esc fecha modal e devolve foco ao acionador. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-005 | P0 | A11Y | Enter/Espaço ativam controles — Focar botões customizados. | vídeo | Comportamento equivalente ao clique. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-006 | P0 | A11Y | Rótulos acessíveis — Inspecionar controles sem texto visível. | árvore de acessibilidade | Todos possuem nome acessível único e descritivo. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-007 | P1 | A11Y | Estados acessíveis — Tabs, seleção, pausa e velocidade. | árvore AX | Estado selecionado/expandido/pressionado é exposto. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-008 | P1 | A11Y | Anúncio de placar — Gol válido e anulado. | leitor de tela | Mudança é anunciada uma vez sem interromper navegação excessivamente. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-009 | P0 | A11Y | Anúncio de erro — Forçar erro de save. | leitor de tela | Mensagem recebe foco ou live region adequada. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-010 | P1 | A11Y | Semântica de títulos — Inspecionar todas as telas. | outline de headings | Hierarquia lógica sem saltos arbitrários. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-011 | P0 | A11Y | Contraste de texto — Medir textos e botões. | relatório WCAG | Atende 4,5:1 normal e 3:1 grande, salvo exceções justificadas. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-012 | P1 | A11Y | Contraste de componentes — Foco, bordas e controles. | relatório | Atende 3:1 contra adjacências relevantes. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-013 | P0 | A11Y | Cor não é única informação — Times, status, momentum, cartões. | capturas em escala de cinza | Ícone, texto, padrão ou posição complementa a cor. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-014 | P0 | A11Y+VIS | Tamanho de texto 200% — Aplicar zoom 200%. | capturas/fluxo | Sem perda de conteúdo ou funcionalidade essencial. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-015 | P1 | A11Y+VIS | Reflow 320 CSS px — Viewport estreito com zoom. | capturas | Sem rolagem em duas dimensões no fluxo principal, exceto campo quando justificado. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-016 | P1 | A11Y+VIS | Movimento reduzido — Ativar prefers-reduced-motion. | comparação | Reduz câmera, pulso, rastro e transições não essenciais. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-017 | P0 | A11Y | Sem flashes perigosos — Executar gols, VFX e turbo. | análise de vídeo | Nenhum flash acima de limites de frequência/área. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-018 | P2 | A11Y | Alternativa textual ao momentum — Usar leitor de tela. | árvore AX | Tendência possui texto/valor acessível. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-019 | P1 | A11Y | Alternativa à informação espacial — Formação e campo. | leitor de tela/estrutura | Lista de jogadores, posição e estado disponível fora do mapa visual. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-020 | P0 | A11Y | Feedback de drag por teclado — Mover jogador sem arrastar. | vídeo | Existe alternativa de seleção e troca por teclado. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-021 | P2 | A11Y | Idioma do documento — Inspecionar HTML. | validador | lang correto e textos em português consistentes. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-022 | P2 | A11Y | Texto de links/botões — Revisar nomes acessíveis. | inventário | Evita rótulos vagos repetidos sem contexto. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-023 | P1 | A11Y | Tempo ajustável — Mensagens/overlays temporizados. | roteiro | Informação essencial não desaparece antes de ser lida ou pode ser revisitada. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-024 | P1 | A11Y | Áudio não obrigatório — Desativar som. | fluxo completo | Nenhuma informação essencial depende exclusivamente de áudio. | PENDENTE 2.5D |
| A11Y-025 | P0 | A11Y | Leitor de tela no fluxo principal — Completar novo jogo até pós-jogo. | gravação NVDA/VoiceOver | Fluxo P0 completável com nomes, estados e mensagens compreensíveis. | PENDENTE 2.5D |

# 14. Performance — 30 controles

P0 11 • P1 16 • P2 3  |  Estado inicial indica evidência herdada ou obrigação de execução na candidata.

| ID | Pri | Método | Controle e cenário | Evidência exigida | Critério de aceite | Estado inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERF-001 | P1 | PERF | Tempo até primeira tela — Carregamento frio do HTML. | Performance trace | Tela inicial interativa <=3 s em desktop de referência e <=5 s móvel intermediário. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-002 | P1 | PERF | Tempo para iniciar partida — Do clique em jogar ao primeiro frame. | marcas de tempo | <=2 s desktop e <=4 s móvel, excluindo ação humana. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-003 | P0 | PERF | FPS desktop 1.0x — Partida de 15 min em 1920x1080. | frame time | Mediana >=58 FPS e p95 <=20 ms. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-004 | P1 | PERF | FPS desktop 1.8x — Partida de 10 min. | frame time | Mediana >=55 FPS e p95 <=24 ms. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-005 | P0 | PERF | FPS desktop 3.6x — Partida de 10 min. | frame time | Mediana >=50 FPS e p95 <=28 ms; sem pulso/rastro acumulado. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-006 | P0 | PERF | FPS mobile 1.0x — Aparelho intermediário em paisagem. | frame time | Mediana >=45 FPS e p95 <=33 ms. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-007 | P0 | PERF | FPS mobile 3.6x — Aparelho intermediário. | frame time | Mediana >=30 FPS; nenhum freeze >250 ms. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-008 | P0 | PERF | Long tasks — Partida completa desktop. | trace main thread | Nenhuma long task >200 ms; no máximo 3 acima de 50 ms por minuto. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-009 | P1 | PERF | Input latency — Pausa, tabs e táticas durante jogo. | event timing | Resposta visual p95 <=100 ms. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-010 | P0 | PERF | Memória por partida — Executar uma partida e voltar ao menu. | heap snapshots | Heap retorna a até 10% do baseline após GC. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-011 | P0 | PERF | Memória em 20 partidas — Executar lote no mesmo navegador. | heap por partida | Sem tendência linear; crescimento líquido <=20%. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-012 | P0 | AUTO | Vazamento de listeners — Abrir/fechar partida e painéis repetidamente. | contagem de listeners | Contagem retorna ao baseline. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-013 | P0 | AUTO | Vazamento de timers — Pausar, acelerar e sair. | timers ativos | Nenhum loop da partida anterior permanece. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-014 | P1 | PERF | Vazamento de nós DOM — Alternar telas 50 vezes. | DOM node count | Sem crescimento contínuo; nós órfãos removidos. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-015 | P1 | PERF | Custo de nomes/labels — Ativar todos os nomes em aglomeração. | perfil de render | Anticolisão não consome >15% do frame budget. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-016 | P2 | PERF | Custo de sombras — Comparar sombras on/off. | perfil comparativo | Sombras não adicionam mais de 4 ms p95 no dispositivo alvo. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-017 | P1 | PERF | Custo de VFX — Sequência de gols, chutes e desarmes. | perfil | Pico permanece dentro do frame budget e objetos expiram. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-018 | P0 | PERF | Custo de projeção 2.5D — Amostrar transformação por frame. | CPU profile | Projeção/câmera juntas <=25% do tempo de scripting/render do frame. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-019 | P1 | PERF | Cache de projeção — Rotacionar e redimensionar 20 vezes. | heap + contagem cache | Cache é invalidado corretamente e estabiliza. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-020 | P1 | PERF | Tempo de recalcular layout — Trocar retrato/paisagem. | timeline | Layout estabiliza <=250 ms sem loop de reflow. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-021 | P1 | PERF | Layout thrashing — Partida com HUD e painéis. | performance trace | Nenhum ciclo recorrente de leitura/escrita forçada domina frames. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-022 | P2 | AUTO | Tamanho do HTML — Medir build final. | bytes e comparação | Crescimento é justificado; alvo <=2,5 MB salvo exceção documentada. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-023 | P1 | PERF | Tempo de parsing — Carregamento frio. | trace parse/compile | JS parse+compile <=1 s desktop e <=2 s móvel alvo. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-024 | P1 | PERF | Uso de CPU em pausa — Partida pausada por 60 s. | CPU média | Uso cai para próximo do ocioso; nenhum loop pesado continua. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-025 | P0 | PERF | Uso de CPU em aba oculta — Ocultar por 60 s. | CPU e timers | Loops são reduzidos/suspensos; retorno sem avalanche de ticks. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-026 | P1 | DIR+PERF | Estabilidade após suspensão — Notebook dorme e retorna. | vídeo + console | Jogo recupera ou pausa com mensagem; sem crash. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-027 | P1 | PERF | Compatibilidade sem GPU dedicada — Executar em gráficos integrados. | FPS e erros | Fluxo P0 permanece jogável dentro de meta reduzida documentada. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-028 | P1 | PERF | Thermal throttling móvel — Sessão de 20 min. | FPS/temperatura no tempo | Queda de FPS <30% e sem travamento prolongado. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-029 | P2 | PERF | Exportação de relatório — Gerar logs completos após lote. | tempo e tamanho | Exporta sem congelar UI por >500 ms e sem truncar dados. | PENDENTE 2.5D |
| PERF-030 | P1 | PERF | Performance reproduzível — Repetir benchmark três vezes. | médias e desvio | Variação das métricas principais <=10%, ou causa externa documentada. | PENDENTE 2.5D |

# Anexo A — Registro de decisão final

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Versão/hash auditado |  |
| Data de início |  |
| Data de conclusão |  |
| Responsável técnico |  |
| Responsável por observação humana |  |
| P0 PASS / total |  |
| P1 PASS / total |  |
| P2 PASS / total |  |
| Gates 876/25/13 |  |
| Decisão | APROVADO / BLOQUEADO / REPROVADO |
| Waivers autorizados |  |
| Commit de release |  |

# Anexo B — Regra de conclusão

A candidata somente pode ser chamada de “pós-motor 2.5D aprovada” quando:

o hash final está congelado e coincide com todas as evidências;

os 650 controles foram classificados, sem PENDENTE ou BLOCKED indevido;

100% dos P0 passaram;

os gates lógicos e determinísticos foram reexecutados na versão final;

a inspeção em navegador real incluiu partida normal, turbo, bola parada, retrato e paisagem;

qualquer waiver P1/P2 possui risco, dono e prazo;

o documento de resultado aponta claramente o que foi testado, o que falhou e o que não foi executado.